Priekšvārds

2005.gads ir otrais, kopš Latvija ir kļuvusi par pilntiesīgu Eiropas Savienības un NATO dalībvalsti. Dalība ES un NATO Satiksmes ministrijai ir devusi ne tikai jaunas attīstības iespējas, bet arī izvirzījusi jaunas prasības un lielāku atbildību gan Latvijas transporta un sakaru attīstības plānošanā un īstenošanā, gan visas ES kopējās transporta un sakaru politikas veidošanā. 2005.gadā veiksmīgi tika apgūts ES finansējums. 2005.gadā Eiropas Komisijā iesniegti un apstiprināti četri Kohēzijas fonda (KF) transporta infrastruktūras projektu pieteikumi par kopējo summu ~ 54 milj. EUR. 2005.gadā KF projektu ietvaros tika veikti darbi par 30 milj.Ls no KF līdzekļiem un 36 milj.Ls no valsts budžeta līdzfinansējuma līdzekļiem. Turpinājās un tika uzsāktas Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) nacionālo programmu un atklāta konkursa projektu ieviešana. Nacionālās programmas „Valsts pirmās šķiras autoceļu attīstība” ietvaros tika apgūti 29,1 milj.Ls no programmas kopējā finansējuma apjoma – 53,5 milj.Ls.

2005.gada 20.oktobrī Saeima apstiprināja grozījumus likumā „Par autoceļiem”. Likums nosaka, ka valsts piešķirtais finansējums valsts autoceļu fonda programmai kārtējā gadā nedrīkst būt mazāks par plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no transportlīdzekļu ikgadējās nodevas un daļas (2007.g. – 65%, 2010.g. – 80%) no plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par naftas produktiem. Ir radīts stabils un garantēts finanšu pamats valsts autoceļu uzturēšanai un attīstībai. Turpinās arī darbs pie tā, kā efektīvāk izmantot valsts privātās partnerības iespējas autoceļu projektu finansēšanā.

Veikto pasākumu rezultātā ir uzlabojusies ceļu satiksmes drošība. 2005.gadā, salīdzinot ar 2004.gadu, par 14% ir samazinājies ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaits.

Nozīmīgi sasniegumi ir aviācijas jomā. Starptautiskā lidosta „Rīga” 2005.gadā ir pārliecinoši saglabājusi līderpozīcijas starp Baltijas valstu lidostām. Tā 2005.gadā ir apkalpojusi gandrīz divus miljonus pasažieru, kas ir 1,8 reizes vairāk nekā 2004.gadā. Mērķtiecīgas lidostas „Rīga” sniegto pakalpojumu izmaksu un aviobiļešu cenu samazinājuma politikas rezultātā Latvijā gaisa pārvadājumi ir kļuvuši pieejami plašam iedzīvotāju lokam. Pilnveidojot valsts pārvaldi, aviācijas jomā tika izveidota valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra” un tiešās pārvaldes iestāde „Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs”.

Aktīvs darbs norisinājās sakaru (elektronisko sakaru un pasta) jomā. Lai veicinātu konkurenci mobilo sakaru jomā, tika veikta trešā GSM/UMTS licences izsole. Lai nodrošinātu visu valsts un pašvaldību iestāžu pieslēgšanu platjoslu pakalpojumu tīklam un vismaz vienu publisko interneta piekļuves punktu tajās, tika izstrādāta un Ministru kabinetā apstiprināta koncepcija „Platjoslu tīklu attīstības stratēģija 2006.-2012.gadam”.

Satiksmes ministrija tranzīta jomā galveno uzmanību pievērsa jaunu tirgu apgūšanai un loģistikas pakalpojumu veicināšanai. Ir rosināta Ķīnas interese par Latvijas tranzīta iespējām tās kravu apstrādē, sākusies sadarbība ar Kazahstānu tranzīta kravu plūsmas jautājumos. Attiecībās ar Krieviju joprojām viens no svarīgākajiem ir jautājums par dzelzceļa tarifu izlīdzināšanu. Savukārt, lai uzlabotu un paātrinātu kravu kustību pār robežu, ir izstrādāts „zaļā koridora” modelis.

Rīgā, 2006.gada jūnijā                                                                          Krišjānis Peters

Satiksmes ministrs

# Saturs

Saturs	2

1. Pamatinformācija	3

1.1. Ministrijas juridiskais statuss	3

1.2. Politikas jomas un darbības virzieni, par kuriem ministrija ir atbildīga	5

1.3. Izmaiņas ministrijas darbībā 2005.gadā	6

1.4. Padotībā esošās iestādes	6

2. Ministrijas darbības rezultāti	7

2.1. 2005.gada galvenās prioritātes	7

2.2. Budžeta programmu izpildes pārskats	10

2.3. Informācija par pakalpojumiem	Error! Bookmark not defined.

2.4. Jaunās politikas iniciatīvas	14

2.5. Ministrijas vadības un darbības uzlabošanas sistēmas efektīvas darbības nodrošināšanai	14

3. Budžeta informācija	16

3.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums	16

3.2. Valsts ieguldījumu programmu ietvaros piešķirto valsts budžeta līdzekļu (to skaitā valsts aizdevumu) izlietojums projektu īstenošanai, kā arī to aizņēmumu izlietojums, par kuriem valsts ir galvojusi	16

3.2.1. Valsts investīciju programma, projekti un to īstenošanas rezultāti	16

3.2.2. Ministrijas veiktie un pasūtītie pētījumi	17

3.3. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros realizēto projektu līdzekļu izlietojumu 2005.gadā	17

4. Personāls	26

5. Komunikācija ar sabiedrību	29

5.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai.	29

5.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar ministrijas darba kvalitāti	30

5.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru	31

6. Plāni 2006.gadam	33

6.1. Gada prioritātes	33

6.2. Ministrijas finanšu saistības	34

6.2.1. Ministrijas reģistrētās ilgtermiņa finanšu saistības	35

6.3. Starptautiskie projekti	35

6.4. Plānotie pētījumi	35

# Pamatinformācija

## Ministrijas juridiskais statuss

Satiksmes ministrijas darbību reglamentē Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumi Nr. 242 „Satiksmes ministrijas nolikums”, kurā noteikts, ka

Satiksmes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde transporta un sakaru nozarēs. Transporta nozare ietver dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un aviācijas apakšnozares, kā arī pasažieru pārvadājumu un tranzītpārvadājumu jomas. Autosatiksmes apakšnozare ietver autotransporta, autoceļu un ceļu satiksmes drošības jomas. Sakaru nozare ietver telekomunikāciju un pasta apakšnozares.

Satiksmes ministrija ir augstākā iestāde tās padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm un tā ir tieši pakļauta satiksmes ministram.

Satiksmes ministrijas struktūrvienības ir departamenti un patstāvīgās nodaļas.

1.1.1.att. Satiksmes ministrijas struktūra uz 31.12.2005.

## Politikas jomas un darbības virzieni, par kuriem ministrija ir atbildīga

Satiksmes ministrijas darbības virsmērķis ir savas kompetences ietvaros izstrādāt un īstenot Latvijas valsts politiku transporta un sakaru nozarē:

- uzturēt un attīstīt Latvijā efektīvu, drošu, konkurētspējīgu, videi draudzīgu, elastīgu transporta sistēmu, kas piedāvā plašas izvēles iespējas šīs sistēmas lietotājiem,

- izveidot liberalizētu un harmonizētu atbilstoši ES prasībām sakaru nozares tiesisko un ekonomisko vidi, kas nodrošina efektīvu un racionālu ierobežoto nacionālo resursu izmantošanu, veicina konkurenci un piesaista investīcijas.

Latvijas politika transporta un sakaru nozarē tiek izstrādāta, ņemot vērā attīstības tendences reģionā, ES politiku nozarēs un citu ar transporta un sakaru nozari saistīto starptautisko organizāciju aktivitātes.

Satiksmes ministrija izstrādā attiecīgos nozares politikas plānošanas dokumentus un tiesību aktus, koordinē to ieviešanu.

2005.gadā ministrijā bija šādas struktūrvienības:

par apakšnozaru un jomu politikas veidošanu un īstenošanu atbildīgie nozaru, apakšnozaru un jomu departamenti:

- Autosatiksmes departaments,

- Dzelzceļa departaments,

- Jūrniecības departaments,

- Aviācijas departaments,

- Pasažieru pārvadājumu departaments,

- Tranzīta politikas departaments,

- Sakaru departaments.

„Horizontālās funkcijas”, t.i., funkcijas, kas kopīgas vai koordinējošas visai nozares vadībai, veic:

- Juridiskais departaments,

- Stratēģiskās plānošanas departaments,

- Investīciju departaments,

- Ārējo sakaru departaments,

- Iekšējā audita departaments.

Patstāvīgās nodaļas, kas veic atbalsta funkcijas – nodrošina ministrijas darbību:

- Personāla nodaļa,

- Lietvedības nodaļa,

- Grāmatvedības nodaļa,

- Sabiedrisko attiecību nodaļa,

- Valsts īpašuma uzraudzības nodaļa,

- Darbības nodrošināšanas nodaļa.

Bez tam patstāvīgās nodaļas statusā minamas Eiropas Savienības finansēto projektu kontroles nodaļa un Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nodaļa, kas no 2006.gada pārveidota par neatkarīgu valsts pārvaldes iestādi-Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroju.

Darbības virzieni:

- Labi plānota un regulēta transporta un sakaru nozare.

- Kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrēta, kvalitatīva, konkurētspējīga transporta infrastruktūra, uzņēmējdarbības vide un droša satiksme:

  - Autosatiksme;

  - Dzelzceļš;

  - Jūrniecība;

  - Aviācija.

- Kvalitatīvi, visiem pieejami sabiedriskā transporta pakalpojumi.

- Sakārtota un stabila sakaru nozares tiesiskā vide un ikvienam pieejami kvalitatīvi elektronisko sakaru un pasta pakalpojumi.

- Pieejami konkurētspējīgi tranzīta pakalpojumi ar paaugstinātu pievienoto vērtību.

## Izmaiņas ministrijas darbībā 2005.gadā

2005.gada 20.septembrī pieņemts MK rīkojums „Par tiešās valsts pārvaldes iestādes „Autotransporta inspekcija” izveidošanu”. Autotransporta inspekcija uzsāka darbu ar 2006.gada 1.janvāri.

Ar 2005.gada 10.oktobri VSIA „Autotransporta direkcija” darbu uzsākusi Sabiedriskā transporta daļa, kas organizēs sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos.

2005.gada 15.novembrī pieņemts MK rīkojums Nr. 726 „Par valsts pārvaldes iestādes „Civilās aviācijas administrācijas reorganizāciju un valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūras” izveidi. Civilās aviācijas aģentūra uzsākusi darbu ar 2006.gada 1.janvāri.

2005.gada 21.decembrī pieņemts MK rīkojums Nr. 822 „Par tiešās pārvaldes iestādes „Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja” izveidi. Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs uzsācis darbu ar 2006.gada 1.janvāri.

## Padotībā esošās iestādes

Ministrijas padotībā 2005.gadā bija:

1. Civilās aviācijas administrācija;

2. Valsts dzelzceļa administrācija;

3. Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija;

4. Valsts aģentūra "Rīgas motormuzejs";

Ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

1. valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija";

2. valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija";

3. valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi";

4. valsts akciju sabiedrībā "Centrālā reģiona ceļi";

5. valsts akciju sabiedrībā "Kurzemes ceļi";

6. valsts akciju sabiedrībā "Vidzemes ceļi";

7. valsts akciju sabiedrībā "Latgales ceļi";

8. valsts akciju sabiedrībā "Ceļu inženieri";

9. valsts akciju sabiedrībā "Starptautiskā lidosta "Rīga"";

10. valsts akciju sabiedrībā "Latvijas gaisa satiksme";

11. valsts akciju sabiedrībā "Latvijas dzelzceļš";

12. valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Jūras administrācija";

13. valsts akciju sabiedrībā "Valsts informācijas tīkla aģentūra";

14. valsts akciju sabiedrībā "Elektronisko sakaru direkcija";

15. valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Pasts";

16. valsts akciju sabiedrībā "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs";

17. valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Namzinis";

18. valsts akciju sabiedrībā "Biķernieku kompleksā sporta bāze".

Ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās privātās kapitālsabiedrībās:

1. akciju sabiedrība "Air Baltic Corporation";

2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons

# Ministrijas darbības rezultāti

## 2005.gada galvenās prioritātes

Autosatiksmes jomā būtiskākais panākums ir 2005.gada 20.oktobrī Saeimā pieņemtais likums “Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību“, kur kopīgā paketē ar citiem likumprojektiem tika apstiprināti grozījumi likumā „Par autoceļiem”. Šie grozījumi tika izstrādāti atbilstoši koncepcijas „Par valsts autoceļu finansēšanas modeli” noteiktajiem pamatprincipiem, kas paredz autoceļu pārvaldīšanas, uzturēšanas un renovācijas finansējuma noteikšanu atkarībā no ceļu lietotāju maksājuma lieluma.

2005.gada 15.septembrī Saeimā 3.lasījumā pieņemti "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", kas būtiski palielināja sodus par bīstamākajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē. Ir ieviests jauns soda veids par pārkāpumiem ceļu satiksmē - administratīvais arests, kā arī soda neizbēgamības principa nodrošināšanai pieņemtas normas par transportlīdzekļu aizturēšanu līdz naudas sodu samaksai. 2005.gada 6.oktobrī Saeimā pieņemti grozījumi Krimināllikumā, kas līdzīgi kā grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā palielina sodus par noziedzīgajiem nodarījumiem ceļu satiksmē un ir ieviests papildinājums par iespēju konfiscēt transportlīdzekļus.

2005.gada 26.maijā un 15.decembrī tika izdarīti grozījumi Ceļu satiksmes likumā, ar kuriem pilnveidoti ceļu satiksmi reglamentējošie tiesību akti un uzdots līdz 2006.gada 1.jūlijam sagatavot virkni Ministru kabineta noteikumu attiecībā uz mazumtirdzniecību ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, transportlīdzekļu sertificēšanu, valsts tehnisko apskati un citi. Daļa no šiem Ministru kabineta noteikumiem jau ir sagatavoti un pieņemti.

Tiek realizēta Nacionālā programma pirmās šķiras autoceļu attīstībai (ERAF) 2004.- 2006.g., kā arī programma "Valsts otrās šķiras autoceļu sakārtošana novadu atbalstam" tiek realizēta atbilstoši piešķirtajam finansējumam.

Dzelzceļa transporta jomā, 2005.gada 29.decembrī tika atvērti konkursa piedāvājumi projektam „Rīgas piepilsētas pasažieru vilcienu ritošā sastāva modernizācija”, lai izmantojot ERAF fonda līdzekļus, turpinātu dzelzceļa infrastruktūras modernizāciju, nodrošinot dzelzceļa pārvadājumu vēl lielāku drošību un pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pirmos modernizētos vilcienus paredzēts saņemt 2006.gada septembrī.

2005.gada 4.novembrī ar MK rīkojumu Nr.712 tika akceptēta „Pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu valsts pasūtījuma koncepcija 2005.- 2014.gadam”. Lai nodrošinātu nepārtrauktus pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu, ir panākta papildus finansējuma piešķiršana 2005.gada un 2006.gada valsts budžetā.

Ieviesta drošības apliecību sistēma, ar kuras palīdzību novērtē dzelzceļa nozarē strādājošo komercsabiedrību spēju veikt savu darbību, ievērojot drošības prasības.

2005.gada 10.maijā MK sēdē tika uzdots Satiksmes ministrijai līdz 2005.gada 31.decembrim nodrošināt valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" restrukturizācijas pabeigšanu saskaņā ar informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu, izveidojot akciju sabiedrību, kas veic infrastruktūras pārvaldītāja funkcijas, un akciju sabiedrību, kas pārņem kravas pārvadājumu funkcijas.

Jūrniecības jomā pieņemti vairāki tiesību akti, lai paaugstinātu kuģošanas drošību, jūras pārvadājumu efektivitāti un sekmētu piesārņojuma novēršanu.

Satiksmes ministrija sadarbībā ar Latvijas Jūras administrāciju veidojusi un koordinējusi Latvijas viedokļu un nostājas izstrādi piedaloties IMO (International Maritime Organization). Latvija pilda IMO prasības pievienojoties IMO konvencijām un ievieš rezolūciju prasības nacionālajā likumdošanā. Latvija ir sagatavojusi nostāju par obligātajiem loču pakalpojumiem Starptautiskajos jūras šaurumos, kā arī sagatavojusi savu nostāju par speciālo teritoriju un īpaši jūtīgo jūras teritoriju identifikāciju un aizsardzību.

2005.gadā sākusi darboties AIS - automātiskā identifikācijas sistēma, kas ir balstīta uz AIS signāliem, būtiski uzlabojot kuģu monitoringu, tādējādi Latvijas Republika ir ievērojusi savas starptautiskās saistības, nodrošinot atbilstošu attiecīgo dienestu rīcībspēju neparedzētos gadījumos jūrā.

Aviācijas jomā. Realizējot Satiksmes ministrijas izstrādāto politiku, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga” (turpmāk- lidosta „Rīga”) 2005.gadā pārliecinoši ir saglabājusi līderpozīcijas Baltijas valstu lidostu vidū. Lidosta 2005.gadā ir apkalpojusi 1 877 460 pasažierus, kas ir 177,05 % salīdzinot ar 2004.gadu. Latvijā gaisa pārvadājumi ir kļuvuši pieejami plašam iedzīvotāju lokam. Turklāt, pieaugot pasažieru plūsmai, ir radīti priekšnosacījumi citu nozaru attīstībai.

Lai nodrošinātu VAS „Latvijas gaisa satiksme” integrāciju Eiropas Savienības programmā „Kopējās debesis”, ir pārstāvētas Latvijas intereses ES speciālās komitejas darbā, kas izstrādā plānus minētās programmas realizācijai. Latvijā ir nodrošināta kvalitatīva ES prasībām atbilstoša gaisa satiksmes vadības dispečeru sagatavošana.

Tiek nodrošināta ES prasībām atbilstoša aviācijas speciālistu sertifikācija un tiesības izmantot Latvijas gaisa telpu tiek piešķirtas tikai attiecīgi aprīkotiem gaisa kuģiem un apdrošinātiem gaisa pārvadātājiem, līdz ar to ir paaugstinājies lidojumu drošības līmenis.

Aktīvs darbs norisinās elektronisko sakaru un pasta jomās. Veicinot konkurenci mobilo sakaru jomā, tika izsolīta trešā GSM/UMTS licence. UMTS/GSM mobilo telekomunikāciju licencei paredzēto radio frekvenču joslas lietošanas tiesības izsoles 9.kārtā ieguva Dānijas telekomunikāciju kompānijas TDC meitas uzņēmums Lietuvā "Bite GSM".

Lai nodrošinātu sekmīgu elektronisko sakaru nozares attīstību un atrisinātu ar numerācijas resursu trūkumu saistītos jautājumus, tika sagatavoti un Ministru kabinets 2005.gada 22.novembrī ir izdevis MK noteikumus Nr.893 "Noteikumi par kārtību un termiņiem pārejai uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu".

Lai nodrošinātu visu valsts un pašvaldību iestāžu pieslēgšanu platjoslu pakalpojumu tīklam un vismaz vienu publisko interneta piekļuves punktu tajās, ir izstrādāta un 2005.gada 27.decembrī MK sēdē (MK rīkojums Nr. 839) akceptēta koncepcija "Platjoslu tīklu attīstības stratēģija (2006.- 2012.g.)”.

Lai sekmīgi nodrošinātu pasta nozares attīstību un virzību uz pilnīgu tirgus liberalizāciju, kā arī pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, izstrādātas Pasta nozares pamatnostādnes 2005.-2009.g., kas apstiprinātas MK 2005.g. 21.aprīlī ar rīkojumu Nr. 254.

Arī 2005.gadā veiksmīgi tika apgūts ES finansējums, 2005.gadā EK iesniegti un apstiprināti 4 Kohēzijas fonda projektu pieteikumi par kopējo summu ~ 52 milj. EUR. Līdz ar to, Latvijas transporta nozarei pieejamais Kohēzijas fonda finansējums 2004.-2006.gadam ir jau rezervēts projektiem.

2005.gadā KF projektu ietvaros ir izlietoti 30 milj. Ls Kohēzijas fonda līdzekļu un 36 milj. Ls valsts budžeta līdzfinansējuma līdzekļu.

EK Reģionālais direktorāts noslēdzis līgumu ar Dānijas kompāniju COWI AS par Rail Baltica projekta priekšizpētes veikšanu. Projekta būtība ir izpētīt nepieciešamību uzbūvēt Eiropas standartiem atbilstošu ātrgaitas dzelzceļa līniju no Tallinas caur Latviju un Lietuvu uz Varšavu, līdz ar to jaunais dzelzceļš veidotu daļu no Helsinku-Berlīnes dzelzceļa.

Ministrija tranzīta jomā galveno uzmanību pievērš jaunu tirgu apgūšanai un jaunu loģistikas pakalpojumu veicināšanai. Panākta Ķīnas interese par Latvijas tranzīta iespējām Ķīnas kravu apstrādē. Notikušas gan Latvijas satiksmes ministra un ostu pārstāvju vizīte Ķīnā, gan Ķīnas atbildes vizīte Latvijā. Ir zināmi panākumi darbā pie Krievijas dzelzceļa tarifu izlīdzināšanas - Eiropas Komisija šo jautājumu uztur sarunās ar Krieviju par tās iestāšanos Pasaules Tirdzniecības organizācijā kā vienu no trīs svarīgākajām prioritātēm un Krievija jau formulē savas apņemšanās šos tarifus izlīdzināt. Robežšķērsošanas jomā izstrādāts „Zaļā koridora” modelis, kas paredz ievērojami uzlabot un paātrināt kravu kustību pār robežu. Tāpat izstrādāti priekšlikumi vīzu jautājumu sakārtošanā. Ir izstrādāti arī priekšlikumi pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un iekasēšanas vienkāršošanai, kas ievērojami atvieglotu lielu loģistikas un distribūcijas centru darbību un stimulētu jaunu centru atvēršanu Latvijā. Visi šie pasākumi veicina jaunu kravu grupu apgūšanu, palielinot augstākas vērtības kravu apjomus.

## Budžeta programmu izpildes pārskats

| Programma apakšprogramma | Rezultatīvo rādītāju nosaukums | Plānots pārskata periodā | Izpilde pārskata periodā |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Iestāžu skaits - kopā | 3 | 3 |
|  | Štata vienību skaits | 210 | 185 |
| Labi plānota un regulēta transporta un sakaru nozare |
| 03.00.00 Nozares vadība | Saskaņā ar 2005.g.12.13. MK noteikumiem Nr.937. noteikti šādi rezultatīvie rādītāji: |
|  | Iestāžu skaits | 1 | 1 |
|  | Štata vienību skaits | 176 | 162 |
|  | t.sk. atašeji satiksmes jautājumos | 3 | 3 |
|  | specializētais atašejs Briselē | 2 | 2 |
|  | specializētais atašejs Maskavā | 1 | 1 |
| 09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās | Programmai saskaņā ar 2005.g.12.13. MK noteikumiem Nr.937. nav noteikti rezultatīvie rādītāji, jo tā paredzēta iemaksu veikšanai šādās organizācijās: Starptautiskā telekomunikāciju organizācija Pasaules pasta savienība Starptautiskā civilās aviācijas organizācija Eiropas transporta ministru konference Eiropas pasta un telekomunikāciju konference Sakaru reģionālā padome Eiropas telekomunikāciju standartizācijas institūts Dzelzceļa sadarbības organizācija Starptautiskā jūrniecības organizācija Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija Starptautiskā dzelzceļa pārvad.starpv.org. Starptautiskā jūras dibena institūcija Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija Parīzes vienošanās memorands par ostu valsts kontroli Starptautiskais jūras tiesību tribunāls Baltijas ceļinieku asociācija Pasaules ceļinieku asociācija |
| 14.00.00 Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija un tehniskā palīdzība | Saskaņā ar 2005.g.12.13. MK noteikumiem Nr.937. noteikti šādi rezultatīvie rādītāji: |
|  | Sagatavotie Kohēzijas fonda projektu pieteikumi | 3 | 3 |
|  | Noslēgtie līgumi ISPA un Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros | 17 | 16 |
|  | ISPA un Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros noslēgto līgumu administratīvā vadība | 26 | 23 |
| Kopējā Eirāzijas transporta sistēmā integrēta, kvalitatīva, konkurētspējīga transporta infrastruktūra, uzņēmējdarbības vide un droša satiksme |
| 37.00.00 Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekti | Programmai saskaņā ar 2005.g.12.13. MK noteikumiem Nr.937. nav noteikti rezultatīvie rādītāji. Tā paredzēta, lai nodrošinātu ES Kohēzijas fonda finansēto projektu kvalitatīvu sagatavošanu un ieviešanu transporta jomā. |
| 38.00.00 Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti | Programmai saskaņā ar 2005.g.12.13. MK noteikumiem Nr.937. nav noteikti rezultatīvie rādītāji. Tā paredzēta, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) lēmumos par TEN-T finansējuma piešķiršanu paredzēto pasākumu veikšanu - projektu kvalitatīvu sagatavošanu un ieviešanu. |
| autosatiksme |
| 23.00.00 Valsts autoceļu fonds |  |
| 23.04.00 Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām) | Apakšprogrammai saskaņā ar 2005.g.12.13. MK noteikumiem Nr.937. nav noteikti rezultatīvie rādītāji, jo tā paredzēta kā mērķdotācija pašvaldībām, kuras savukārt to izmanto ceļu un ielu uzturēšanai, rekonstrukcijai un būvniecībai, pārvaldīšanai un citiem ar šīm vajadzībām saistītiem izdevumiem. |
| 23.06.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana | Saskaņā ar 2005.g.13.12. MK noteikumiem Nr.937 apakšprogrammai noteikti šādi rezultatīvie rādītāji: |
|  | Ceļu tīkla uzturēšana ziemā: |
|  | sniega tīrīšana ( km) | 17000 | 17585 |
|  | kaisīšana ( km) | 4400 | 4993 |
|  | Ceļu tīkla uzturēšana vasarā: |
|  | melnā seguma bedrīšu remonts (m2) | 450000 | 612634 |
|  | grants ceļu planēšana (km) | 12000 | 12122 |
|  | melnā seguma atjaunošana (km) | 90 | 171 |
| 29.00.00 Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā | Programmai saskaņā ar 2005.g.12.13. MK noteikumiem Nr.937. nav noteikti rezultatīvie rādītāji. Tā paredzēta, lai integrētos Trans-Eiropas transporta tīklā (TEN), attīstītu galvenos transporta koridorus, tai skaitā paaugstinot ceļu segu un tiltu nestspējas atbilstoši ES normatīvajām slodzēm, un paaugstinātu satiksmes drošību, uzlabojot ceļu ģeometriju atbilstoši pieaugošām satiksmes prasībām un likvidējot “melnos” punktus. |
| 36.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta reģionālo autoceļu attīstības programma | Programmai saskaņā ar 2005.g.12.13. MK noteikumiem Nr.937. nav noteikti rezultatīvie rādītāji. Tā paredzēta, lai attīstītu valsts reģionālo autoceļu tīklu ar mērķi savienot svarīgākos ekonomiskās attīstības centrus ar TEN-T tīklu un atbilstoši ES prasībām un standartiem uzlabotu autoceļu kvalitāti, satiksmes drošības apstākļus un samazinātu satiksmes kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi. |
| 08.00.00 Valsts aģentūras „Rīgas motormuzejs” darbības nodrošināšana | Programmai saskaņā ar 2005.g.12.13. MK noteikumiem Nr.937. nav noteikti rezultatīvie rādītāji. Tā paredzēta, lai, funkcionējot Latvijas un starptautiskā kultūras apritē, būtu sabiedrībai plaši pieejama pētnieciska un izglītojoša valsts kultūras iestāde, kas visplašākās sabiedrības interesēs vāc, saglabā, pēta, restaurē un popularizē senos spēkratus kā industriālā mantojuma un materiālās kultūras sastāvdaļu. |
| dzelzceļa transports |
| 30.00.00 Rail Baltica | Programmai saskaņā ar 2005.g.12.13. MK noteikumiem Nr.937. nav noteikti rezultatīvie rādītāji. Tā paredzēta, lai nodrošinātu saskaņotu, kompleksu Rail Baltica projekta priekšizpēti no tehniskā, ekonomiskā, reģionālās attīstības un telpiskās plānošanas aspekta visās projektā iesaistītajās valstīs. |
| 33.00.00 Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana dzelzceļa infrastruktūras attīstībai | Programmai saskaņā ar 2005.g.12.13. MK noteikumiem Nr.937. nav noteikti rezultatīvie rādītāji. Tā paredzēta , lai palielinātu satiksmes drošību, likvidētu vilciena kustības ātruma ierobežojumus neapmierinošā ceļa stāvokļa dēļ, saglabātu un palielinātu Austrumu - Rietumu koridora iecirkņu caurlaides spēju, lai varētu nodrošināt plānoto kravu plūsmu caur Latvijas ostām un tranzītu pa valsts teritoriju Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridorā, samazinātu dzelzceļa negadījumu izraisīta apkārtējās vides piesārņojuma risku. |
| 11.00.00 Dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana | Saskaņā ar 2005.g.12.13. MK noteikumiem Nr.937. programmai noteikti šādi rezultatīvie rādītāji: |
|  | Iestāžu skaits | 1 | 1 |
|  | Štata vienību skaits | 22 | 15 |
|  | Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu |  |  |
|  | ievērošana uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās (pārbaužu skaits) | 110 | 118 |
| 12.00.00 Valsts dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana | Saskaņā ar 2005.g.12.13. MK noteikumiem Nr.937. programmai noteikti šādi rezultatīvie rādītāji: |
|  | Iestāžu skaits | 1 | 1 |
|  | Štata vienību skaits | 12 | 8 |
|  | Izsniegtās dzelzceļa infrastruktūras reģistrācijas apliecības | 50 | 96 |
|  | Izsniegtās ritošā sastāva reģistrācijas apliecības | 400 | 1078 |
|  | Izsniegtās pārvadātāju licences | 2 | 2 |
| jūras transports |
| 34.00.00 Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai | Programmai saskaņā ar 2005.g.12.13. MK noteikumiem Nr.937. nav noteikti rezultatīvie rādītāji. Tā paredzēta, lai nodrošinātu ostu kompleksu attīstību, veicot nepieciešamos infrastruktūras uzlabošanas darbus un jaunu objektu izbūvi. |
| 28.00.00 Krasta automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) uzstādīšana | Programmai saskaņā ar 2005.g.12.13. MK noteikumiem Nr.937. nav noteikti rezultatīvie rādītāji Projekts noslēdzies. |
| gaisa transports |
| 35.00.00 Kohēzijas fonda finansētie projekti lidostu attīstībai | Programmai saskaņā ar 2005.g.12.13. MK noteikumiem Nr.937. nav noteikti rezultatīvie rādītāji. Tā paredzēta, lai paaugstinātu starptautiskās lidostas Rīga drošību un kapacitāti, pagarinot un uzlabojot skrejceļu un nomainot esošo skrejceļa apgaismošanas sistēmu uz kvalitatīvāku. |
| Kvalitatīvi, visiem pieejami sabiedriskā transporta pakalpojumi |
| 31.00.00 Sabiedriskais transports | Programmai saskaņā ar 2005.g.12.13. MK noteikumiem Nr.937. nav noteikti rezultatīvie rādītāji. Tā paredzēta, lai segtu pārvadātājiem zaudējumus par sabiedrībai nepieciešamiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem un veiktu kopējā sabiedriskā transporta sistēmas (izņemot pilsētas nozīmes maršruta tīklu) reformu (administrēšanas un finansēšanas modeļa reformu). |
| 31.01.00 Dotācija ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām | Apakšprogrammai nav noteikti rezultatīvie rādītāji, jo tā paredzēta, lai pārvadātājiem segtu izdevumus, kas saistīti ar I un II grupas invalīdu un bērnu invalīdu pārvadāšanu sabiedriskajā transportā bez maksas |
| 31.02.00 Dotācija ar politiski represēto personu pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām | Apakšprogrammai nav noteikti rezultatīvie rādītāji, jo tā paredzēta, lai pārvadātājiem segtu izdevumus, kas saistīti ar politiski represēto personu pārvadāšanu sabiedriskajā transportā ar braukšanas maksas atvieglojumiem |
| 31.03.00 Valsts pasūtījums pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu | Apakšprogrammai nav noteikti rezultatīvie rādītāji, jo tā paredzēta, lai segtu pārvadātājiem zaudējumus par valsts pasūtītajiem pasažieru pārvadājumiem |
| 31.04.00 Dotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem | Apakšprogrammai nav noteikti rezultatīvie rādītāji, jo tā paredzēta, lai segtu pārvadātājiem zaudējumus par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem |
| Pieejami konkurētspējīgi tranzīta pakalpojumi ar paaugstinātu pievienoto vērtību |
| 26.00.00 Ostu attīstības fonds | Programmai saskaņā ar 2005.g.12.13. MK noteikumiem Nr.937. nav noteikti rezultatīvie rādītāji. Tā paredzēta, lai nodrošinātu Latvijas Ostu padomes sekretariāta – informācijas centra darbību |

## Jaunās politikas iniciatīvas

2005.gadā tika izvirzītas vairākas ministrijas darbības prioritātes (valsts autoceļu tīkla ziemas uzturēšanas optimizācija, paaugstinot uzturēšanas līmeni un satiksmes kvalitāti reģionos; valsts pasūtījums dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem, dotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem u.c.), bet atbalstītas MK tika šādas prioritātes:

| Programmas kods | Programmas nosaukums | Prioritārais pasākums | Piešķirtie valsts budžeta līdzekļi |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Latvijas pilntiesīga līdzdalība NATO |  |
| 28.00.00. | Krasta automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) uzstādīšana | Izveidot kuģu identifikācijas sistēmu, kas balstīta uz AIS signāliem | Ls 742 500 |
|  |  | Latvijas pilntiesīga līdzdalība ES lēmumu pieņemšanā |  |
| 03.00.00 | Nozares vadība | Administratīvās kapacitātes paaugstināšanai | Ls 140 311 |

## Ministrijas vadības un darbības uzlabošanas sistēmas efektīvas darbības nodrošināšanai

Iekšējā audita struktūrvienībai 2005.gada plānos kopumā bija paredzēts veikt 15 auditus un 3 izdevumu deklarācijas izlases pārbaudes Kohēzijas fondu finansētajos projektos. Faktiski bija pabeigti 14 auditi un 2 izdevumu deklarāciju pārbaudes.

No 2005.gadā pabeigtajiem plānotajiem un neplānotajiem auditiem un pārbaudēm tika slēgtas 7 audita lietas un 1 izdevumu deklarāciju pārbaudes lieta.

Bez tam:

- viens audits un divas izdevumu deklarāciju pārbaudes, kuras bija plānotas 2004.gada plānā, tika uzsāktas 2004.gadā, bet pabeigtas 2005.gada sākumā;

- no 2005.gada audita plānā paredzētajiem auditiem viens audits tika pabeigts 2006.gada sākumā;

- no 2005.gada audita plānā paredzētajām izdevumu deklarācijas izlases pārbaudēm viena pārbaude tika uzsākta 2005.gada decembrī un pabeigta 2006.gada sākumā;

- papildus plānotajiem auditiem ir veikti 3 neplānoti auditi.

Iekšējā audita departaments pārskata periodā ir izanalizējis, novērtējis un pārbaudījis ministrijas un padotībā esošo kapitālsabiedrību iekšējās kontroles sistēmas atbilstoši Iekšējā audita stratēģiskajam un gada plānam. Kā svarīgāko varētu minēt valsts kapitāla daļas apsaimniekošanas atbilstību normatīvajiem aktiem.

Kopumā ministrijas iekšējās kontroles sistēma darbojas labi, atsevišķos gadījumos ir nepieciešami sistēmas uzlabojumi, vai arī kontroles mehānismu pilnveidošana, lai efektīvāk pārvaldītu un apsaimniekotu esošos resursus.

Satiksmes ministrijas izveidotā iekšējā kontroles sistēma attiecībā uz ministrijas sistēmām vairāku gadu garumā pilnveidota atbilstoši audita ieteikumiem. Kā galveno var minēt, ka, saskaņā ar audita ieteikumiem, notiek procesa pilnveidošana budžeta plānošanā un kontrolē, nekustamo īpašumu sistēmas pilnveidošana, izstrādāti vairāki iekšējie normatīvie akti un aktualizēti struktūrvienību reglamenti un amatu apraksti.

Satiksmes ministrijas un projektu ieviesēju atbildīgajās struktūrvienībās izveidotā iekšējās kontroles sistēma, kas nodrošina ES finansēto projektu izdevumu deklarāciju sagatavošanu un kontroli, ir ieviesta, bet darba kvalitātes pilnveidošanai ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi

2005.gadā ir aktualizētas Satiksmes ministrijas procedūras par Kohēzijas fonda projektu īstenošanu starpniekinstitūcijā, kurās ir norādīti projektu realizēšanas un kontroles posmi, atbildīgās struktūrvienības, to pienākumi un atbildība.

Par veikto auditu rezultātiem ir iesniegti ziņojumi valsts sekretāram un auditēto sistēmu vadītājiem, ES finansēto projektu audita un izdevumu deklarācijas izlases pārbaužu ziņojumu kopijas tiek nosūtītas arī Finanšu ministrijai. Par audita ieteikumu ieviešanas laiku un atbildīgo personu ir panākta vienošanās no auditējamo puses. Auditu ieteikumus ir apstiprinājusi Satiksmes ministrijas vadība. Kopējais 2005.gadā sniegto ieteikumu skaits bija 49, no tiem 28 ieviesti pārskata gadā.

Lai gūtu pārliecību par audita ieteikumos noteikto uzlabojumu ieviešanu, divas reizes gadā tiek veikta audita ieteikumu izpildes ieviešanas kontrole, kā arī pēc nepieciešamības tiek plānotas ieteikumu ieviešanas pēcpārbaudes.

2005.gadā ir sniegtas un dokumentētas 7 konsultācijas par ministrijas iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanu un pilnveidošanu. Par sniegtajām konsultācijām sagatavoti pārskati.

Papildus jau iepriekš minētajām konsultācijām 2005.gadā vēl tika veikti 5 neplānoti darbi, kas attiecīgi par to laiku samazināja auditam paredzēto dienu skaitu.

Satiksmes ministrija 2005.gadā izstrādājusi organizatorisko pretkorupcijas pasākumu plānu „Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas 2004.-2008.gadam” noteikto uzdevumu izpildei un iesniegusi to Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā.

2005.gada 12.maijā Satiksmes ministrijā apstiprināts Reglaments Nr.13 „Kārtība, kādā tiek nodrošināta korupcijas risku vadības procesa ieviešana Satiksmes ministrijā”.

Lai nodrošinātu korupcijas risku vadības procesa ieviešanu Satiksmes ministrijā, izveidota korupcijas risku novērtēšanas grupa, kura pēc korupcijas risku noteikšanas un novērtēšanas izstrādājusi pretkorupcijas pasākuma plānu.

Risku vadības procesa ieviešanas mērķis ir nodrošināt atbilstošas vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti, lai samazinātu korupcijas risku ministrijā. Ir izveidots Korupcijas risku reģistrs, kurā noteikti iespējamie riski, regulārie un vienreizējie pasākumi, to ieviešanas termiņi, kas tiek iekļauti pretkorupcijas pasākumu plānā. Identificēto risku pārskatīšanai, novērtēšanai un aktualizēšanai risku novērtēšanas grupas sanāksmes tiek rīkotas ne retāk kā reizi pusgadā.

# Budžeta informācija

## Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums

lati

| Nr. p.k. | Finanšu līdzekļi | Iepriekšējā gadā (faktiskā izpilde) | Pārskata gadā |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | apstiprināts likumā | faktiskā izpilde |
| 1. | Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) | 129 337 410 | 226 314 472 | 212 442 913 |
| 1.1. | dotācijas | 117 055 360 | 177 591 608 | 177 591 608 |
| 1.2. | maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 4 069 899 | 517 600 | 558 932 |
| 1.3. | ārvalstu finanšu palīdzība | 8212151 | 48 205 264 | 34 292 373 |
| 2. | Izdevumi (kopā) | 131 750 969 | 225 504 387 | 208 938 320 |
| 2.1. | uzturēšanas izdevumi (kopā) | 78 181 386 | 92 686 164 | 90 201 944 |
| 2.1.1. | subsīdijas un dotācijas, tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās | 46 483 711 123 253 | 53 937 835 135 240 | 51 457 382 134 350 |
| 2.1.2. | pārējie uzturēšanas izdevumi |  |  |  |
| 2.2. | izdevumi kapitālieguldījumiem | 53 569 583 | 132 818 223 | 118 736 376 |

## Valsts ieguldījumu programmu ietvaros piešķirto valsts budžeta līdzekļu (to skaitā valsts aizdevumu) izlietojums projektu īstenošanai, kā arī to aizņēmumu izlietojums, par kuriem valsts ir galvojusi

### Valsts investīciju programma, projekti un to īstenošanas rezultāti

2005. gadā Valsts investīciju programmas ietvaros Satiksmes ministrijā tika realizēti 6 pašvaldību projekti (Valsts budžeta līdzekļi 1,902 milj.Ls).

| Nr.p.k. | Kods | Projekta nosaukums | Par valsts budžeta līdzekļiem veikto pasākumu apjoms (milj.Ls) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRm14 | Daugavpils pilsētas autotransporta mezgls (Vidzemes, Kārklu, Kraujas, Stacijas un Cietokšņu ielas) | 0,172 |
| 2 | TRm41 | Lielupes tilta rekonstrukcija ar pieejām Jūrmalas pilsētā | 0,634 |
| 3 | TRm19 | Maģistrālais transporta ievads Liepājas pilsētā | 0,132 |
| 4 | TRm48 | Maģistrālo un tranzītielu rekonstrukcija Jelgavas pilsētā | 0,564 |
| 5 | TRm50 | Valmieras pilsētas Rīgas un Cēsu ielu transporta kustības optimizācijas projekts | 0,120 |
| 6 | TRm49 | Aizputes, Skrundas un Stacijas ielu rekonstrukcija Kuldīgā | 0,280 |
| KOPĀ | 1,902 |

### Ministrijas veiktie un pasūtītie pētījumi

Ierobežoto finanšu resursu dēļ 2005.gadā Satiksmes ministrija nepasūtīja pētījumus.

Pētījumus pasūtīja un veica, galvenokārt, transporta nozares kapitālsabiedrības:

VAS „Latvijas dzelzceļš’, VAS „Latvijas valsts ceļi” .

Tika veikti vairāki pētījumi dzelzceļa transporta, autotransporta un autoceļu jomā, t.sk.:

- „Riska novērtējums dzelzceļa posmā Rīga – Pļaviņas”;

- „Konteineru pārvadājumi ar autotransportu no Baltijas valstu lielākajām ostām virzienā Rietumi – Austrumi”;

- „Ziņojums par autoceļu un tiltu būvniecības izmaksu izpētes gaitu un rezultātiem”.

## Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros realizēto projektu līdzekļu izlietojumu 2005.gadā

Kohēzijas fonda finansētie projekti

1. Projekts 2000/LV/16/P/PT/001 Via Baltica, posms Gauja – Lilaste (Ādaži):

Projekta galvenais uzdevums - autoceļa uzlabojumi no km 13,0 (Gauja) līdz 21,2 (Lilaste) - tika pabeigts 2001.gadā.

Projekta ietvaros veikta esošās brauktuves (2 kustības joslas) seguma paplašināšana no 9m līdz 11,5m, ceļa segas nestspējas paaugstināšana, krustojumu un pieslēgumu rekonstrukcija (uzlabojot satiksmes drošību), lokāli garenprofila uzlabojumi un autoceļa aprīkojums, kā arī Lilastes tilta rekonstrukcija.

Tā kā izsoles rezultātā būvdarbu izmaksas izrādījās ievērojami lētākas, nekā sākotnēji prognozēts, par atlikušo finansējumu tika nolemts veikt satiksmes drošības uzlabošanas pasākumus autoceļa Rīga - Ainaži posmā no 6,3 līdz 12,6 km pie Ādažiem.

Galvenie rekonstrukcijas darbi: ceļa asfaltētās daļas (brauktuve + avārijas stāvjoslas) paplašināšana līdz 11,5 m, ceļa seguma rekonstrukcija, veicot tā pastiprināšanu, nozīmīgāko pieslēgumu un krustojumu (arī Gaujas ielas un Rīgas gatves krustojuma) rekonstrukcija, gājēju un velosipēdistu kustības pārvada izbūve, Gaujas ielas rekonstrukcija posmā starp autoceļu A1 un Rīgas gatvi, nobrauktuvju skaita samazināšana, apgaismojuma izbūve sarežģītākajos posmos un satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu (krāsojums, ceļa zīmes, barjeras, signālstabiņi) ierīkošana. Projekts pabeigts 2004.gadā.

2005.gadā sagatavoti un iesniegti Eiropas Komisijā noslēguma izdevumu deklarācija un noslēguma ziņojums noslēguma maksājuma saņemšanai no Eiropas Komisijas.

2. Projekts 2000/LV/16/P/PT/002 Lidostas „Rīga” pievedceļa un ar to saistītā A10 autoceļa (Rīga – Ventspils) uzlabojumi pievedceļa pārvada tuvumā:

Lidostas “Rīga” pievedceļš sadalīts 3 atsevišķos būvprojektos.

A daļa: Līguma ietvaros tika veikta krustojumu rekonstrukcija, autobusu pieturu, 4 paviljonu izbūve, autoceļa seguma rekonstrukcija, kustības pārvadu pār K.Ulmaņa gatvi rekonstrukcija, apgaismojuma zonu papildināšana, jauns ceļa aprīkojums (ceļa zīmes, barjeras, signālstabiņi, brauktuves krāsojums, “vārti”), krustojumu ar Kalnciema ielu un Dzirnieku ielas pieslēgumu rekonstrukcija. Projekts pabeigts 2003.gada novembrī.

B daļa: Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi ar autoceļu P133 saistītā autoceļa A10 (Rīga – Ventspils) posmā Lielirbes iela – Gaviezes iela. Jauna pārvada izbūve pār Zolitūdes ielu, divu jaunu rampu izbūve, izveidojot pilnu krustojuma shēmu Ulmaņa gatvei ar lidostas pievedceļu un Jūrkalnes ielu, vietējo servisa joslu izbūve, apgriešanās vietu slēgšana uz Ulmaņa gatves projekta robežās. Projekts realizēts 2004.gadā.

C daļa: Jauna divlīmeņu gājēju pārvada pār K.Ulmaņa gatvi projektēšana un būvniecība, ietverot pieejas pārvadam un norobežojošo gājēju žogu brauktuves sadalošajā joslā.

2005.gadā parakstīts projektēšanas un būvdarbu līgums. Uzsākta projektēšana.

3. Projekts 2000/LV/16/P/PT/003 Dzelzceļa pārmiju nomaiņa Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridorā:

Projekta ietvaros paredzēta 760 pārmiju nomaiņa Austrumu - Rietumu dzelzceļa koridorā. Koridora garums ir 454 km (kopējais pārmiju skaits 3023), un tas sastāv no 4 posmiem:

- Zilupe-Rēzekne-Krustpils-Jelgava-Ventspils;

- Indra-Daugavpils-Krustpils-Rīga;

- Kārsava-Rēzekne-Daugavpils;

- Rīga-Jelgava-Liepāja.

2005.gadā pabeigta pirmā līguma realizācija par 390 pārmiju piegādi. Izsludināts konkurss otram līgumam par 370 pārmiju piegādi.

2005.gadā tika pabeigti 1.posma darbi un nomainīta 171 pārmija iecirknī Zilupe-Ventspils, 187 pārmijas iecirknī Indra-Rīga, 16 pārmijas iecirknī Kārsava-Daugavpils un 16 pārmijas iecirknī Rīga-Liepāja.

2.posma ietvaros 2006.-2008. gados plānots nomainīt 169 pārmijas iecirknī Zilupe-Ventspils, 173 pārmijas iecirknī Indra-Rīga, 4 pārmijas iecirknī Kārsava-Daugavpils un 24 pārmijas iecirknī Jelgava-Liepāja.

4. Projekts 2000/LV/16/P/PT/004 Rēzekne II pieņemšanas parks (Latvijas Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridors)"

Galvenās pasākuma sastāvdaļas:

- jauna pieņemšanas parka būvniecība stacijā Rēzekne II, kas pilnībā paredzēts starptautisko kravu pārvadājumu apkalpošanai - 6 pilna garuma sliežu ceļi (garums 1076 līdz 1170 metri) un viens 106 metrus garš sliežu ceļš ar centralizētām pārmijām un signāliem,

- administratīvās ēkas celtniecība,

- tehniskās ēkas paplašināšana (izveidojot jaunu tālvadības sistēmu),

- ūdens attīrīšanas stacijas un atmosfēras piesārņojuma kontroles sistēmas izbūve.

Līgums par projektēšanu un būvniecību noslēgts 2004.gada pavasarī. 2005.gadā pēc tehniskā projekta izstrādes tika uzsākta būvniecība.

5. Projekts 2001/LV/16/P/PT/005 Via Baltica, posms Rīga – Ādaži:

Projekta ietvaros tika rekonstruēts esošā autoceļa divu braukšanas joslu posms, paplašinot brauktuvi līdz 11,5m (ar ceļa klātnes platumu 15,0 m), Baltezera apdzīvotajā zonā tika paplašināta brauktuve līdz 12,0 m. Šajā posmā tika ierīkots apgaismojums, lietusūdens kanalizācija, tika izbūvētas gājēju ietves, kā arī rekonstruētas virszemes un pazemes komunikācijas, kas atrodas ceļa nodalījuma joslā. Tika rekonstruēts autoceļa A1 šķērsojuma mezgls ar autoceļu A2 un autoceļa A1 pārvads pār dzelzceļu. Projekts pabeigts 2004.gadā. 2005.gadā sagatavoti un iesniegti Eiropas Komisijā noslēguma izdevumu deklarācija un noslēguma ziņojums noslēguma maksājuma saņemšanai no Eiropas Komisijas.

6. Projekts 2001/LV/16/P/PA/007 Tehniskā palīdzība autoceļu sektorā: Projekta ietvaros veikta Via Baltica autoceļa izpēte posmam Rīga – Ķekava, Ķekava - Iecava un Via Baltica ievadam Rīgā. Līgumu ietvaros sagatavota projektu tehniski – ekonomiskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums.

2005.gadā projekta noslēguma ziņojums un noslēguma izdevumu deklarācija iesniegti Eiropas Komisijā noslēguma maksājuma saņemšanai.

7. Projekts 2001/LV/16/P/PT/006 Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridora modernizācija: vilcienu kustības vadības automātisko sistēmu modernizācija

Galvenās pasākuma sastāvdaļas:

1.	esošo releja pusautomātisko bloķēšanas sistēmu, signālu un pārmiju centralizācijas sistēmas nomaiņa ar modernām autobloķēšanas sistēmām, elektronisko signālu un pārmiju centralizācijas sistēmu dzelzceļa posmos Krustpils- Rēzekne, Ventspils- Jelgava un Krustpils- Daugavpils (327,6 km).

2.	esošo releja autobloķēšanas sistēmu un signālu un pārmiju centralizācijas sistēmu nomaiņa posmos Jelgava- Krustpils un Daugavpils- Indra (237.9 km) ar modernām autobloķēšanas sistēmām, elektronisko signālu un pārmiju centralizācijas sistēmu;

3.	centralizēto vilcienu kustības vadības sistēmu atjaunošana Daugavpils un Jelgavas posteņos, un Rēzeknes- Zilupes posma iekļaušana jaunajā centralizētajā vilcienu kustības vadības sistēmā;

4.	esošo releja signālu un pārmiju centralizācijas sistēmu nomaiņa ar elektronisko signālu un pārmiju centralizācijas sistēmu Jelgavas stacijā;

5.	jaunu signālu ierīkošana stacijās un uz galvenajām līnijām;

6.	jaunu sliežu ķēžu ierīkošana stacijās un uz līnijām;

7.	augstsprieguma elektroapgādes līniju atjaunošana (enerģijas piegāde jaunajām signalizācijas sistēmām);

8.	visu 129 automātisko pārbrauktuvju atjaunošana (no tām 10 ar pārbrauktuves barjerām);

9.	jaunu speciālu skapju (ēkas) izbūve un tehnisko telpu atjaunošana jaunajām signalizācijas vadības un kontroles iekārtām (signālu un pārmiju centralizācijas sistēma).

Projekta 1.posms uzsākts 2004.gadā. 2005.gadā turpinājās projekta realizācija.

8. Projekts 2001/LV/16/P/PT/007 Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridora modernizācija: ritošā sastāva sakarsušo bukšu atklāšanas sistēmas modernizācija

38 jaunu kontrolpunktu ierīkošana, tai skaitā uzstādot uz sliežu ceļiem sakarsušo bukšu atklāšanas iekārtas, gaismas signālus un radio sistēmas (ar antenām un selektoriem);

Projekts uzsākts 2004.gadā. 2005.gadā turpinājās projekta realizācija.

9. Projekts 2002/LV/16/P/PT/008 Saulkrastu apvedceļš:

Lai saglabātu Saulkrastiem raksturīgo atpūtas vietas funkciju, paaugstinātu gājēju drošību un palielinātu autoceļa posma caurlaides spēju, ir paredzēts:

- Izbūvēt Saulkrastu apeju - 20,24 km jauna ceļa, kurš ilgstošā laika periodā ļaus novirzīt galveno autotransporta plūsmu no Saulkrastu centra. Apvedceļš paredzēts ar divām braukšanas joslām (ceļa klātnes platums 14,0 m, brauktuve - 8,0 m), ar savienojumiem esošajam autoceļa posmam un esošajam ceļu (ielu) tīklam (savienojošie ceļi, otrās šķiras ceļi: kopā 12.97 km). Kopumā tiks uzbūvētas 17 konstrukcijas (tilti, ceļa pārvadi, ieskaitot divus gājēju tuneļus); 4 dzelzceļa pārbrauktuves; žogi; 4,46 km gājēju/ velosipēdistu ceļš; 18,43 km ielu apgaismojums. Nepieciešams veikt vides aizsardzības pasākumus: pakešu logu izbūvi tuvu esošajām dzīvojamām ēkām, egļu dzīvžogu ierīkošanu un blīvo žogu izbūvi.

- Uzlabot satiksmes drošību esošajam autoceļa A1 posmam no 21,0 līdz 41,0 km: - rekonstruēt esošo ceļu 14,8 km garumā, ieskaitot ietvju izbūvi vai rekonstrukciju 5,5 km garumā, autobusa pieturu, autopaviljonu (4 gab.) un apgaismojuma (11,6 km) rekonstrukciju.

2005.gadā projekta ietvaros parakstīti būvdarbu un būvdarbu uzraudzības līgumi, uzsākti būvdarbi.

10. Projekts 2003/LV/16/P/PT/009 Via Baltica, posms Ķekava – Iecava.

Projekta ietvaros tiek veikta esošā autoceļa posma uzlabošana - brauktuves asfaltbetona seguma paplašināšana (tai skaitā ceļa segas nestspējas paaugstināšana), satiksmes drošības uzlabojumi pieslēgumos un krustojumos, Ķekaviņas tilta rekonstrukcija un dzelzceļa pārvada izbūve pie Iecavas stacijas.

2005.gadā tika parakstīti būvdarbu un būvdarbu uzraudzības līgumi un uzsākti būvdarbi.

11. Projekts 2004/LV/16/C/PT/001 TEN-1 autoceļu tīkla uzlabojumi, 1.projekts

Projekts paredz uzlabot atsevišķus TEN-1 tīklā iekļauto autoceļu posmu tehniskos parametrus, palielinot seguma aprēķina slodzi līdz 11,5 t uz asi. Maksimāli tiks izmantoti esošā seguma materiāli, iepriekš veicot to detalizētu pārbaudi. Ceļa trase tiks iekļauta esošajā ceļa nodalījuma joslā. Tiks uzlabota ceļa pārredzamība un samazināts nobrauktuvju skaits un izvērtēta esošo transporta stāvvietu lietderība. Atsevišķos posmos tiks paredzēta slēgtā virsmas ūdeņu novade ar ūdens attīrīšanu, nozīmīgāko krustojumu zonās, kā arī gājēju un velosipēdistu intensīvāko plūsmu vietās tiks projektēts apgaismojums, plānota arī autobusu pieturu paviljonu pārbūve vai remonts.

Projektā ietilpst objekti:

(E67) autoceļa A1 posms Skulte – Svētciems (no 40,57 līdz 80,7 km). Projektā paredzēti autoceļa būvdarbi E67-A1 posmā Skulte- Svētciems no 40,57 līdz 80,7 km un tiltu pāri Liepupei un Vitrupei būvniecība..

2005.gadā parakstīti būvdarbu un būvdarbu uzraudzības līgumi un uzsākti būvdarbi.

(E67) autoceļa A1 posms Ādaži – Gauja (no 6,3 līdz 12,2 km). Projektā paredzēti autoceļa būvdarbi E67-A1 posmā Ādaži- Gauja no 6,3 līdz 12,2 km (izņemot 7,525 līdz 8,06 km, kas izbūvēts citā projektā) un autotransporta un gājēju pārvada pāri autoceļam A1 Draudzības ielas pieslēgumā būvniecība.

2005.gadā parakstīti būvdarbu un būvdarbu uzraudzības līgumi un uzsākti būvdarbi.

(E67) autoceļa A7 posms Bauska – Grenctāle (no 67,4 līdz 85,6 km). Projektā paredzēti autoceļa būvdarbi E67- A& posmā Bauska- Grenstāle no 67,4 līdz 85,6 km un tilta pāri Ceraukstei būvniecība.

2005.gadā parakstīti būvdarbu un būvdarbu uzraudzības līgumi un uzsākti būvdarbi.

(E22) autoceļa A12 posma Jēkabpils – Varakļāni no 6,7 līdz 54,6km. Autoceļa būvdarbi E22-A12 posmā Jēkabpils- Varakļāni no 6,7 līdz 54,6 km (izņemot 17,9 līdz 19,0 km). Tilta pār Atašu būvniecība. Pārvada pār Rīgas- Rēzeknes dzelzceļu būvniecību. Tiltu pāri Kaževu un Malmuti būvniecība. Autoceļu A12 un A6 krustojuma Jēkabpilī būvniecība. 2005.gada sākuma tika izsludināti atklāti būvdarbu un uzraudzības konkursi. Maijā konkursi noslēdzās bez rezultātiem, jo tika saņemti maz piedāvājumi un piedāvājumu summa pārsniedza Pasūtītāja plānoto summu. Tā kā būvdarbu cenām ir tendence pieaugt, projektu bija nepieciešamas pārstrādāt, samazinot būvdarbu apjomus, atbilstoši Pasūtītāja plānotajiem līdzekļiem. Pārstrādātajā projektā bija paredzēti autoceļa būvdarbi E22-A12 posmā Jēkabpils- Varakļāni no 6,7- 18,8 km; tilta pār dzelzceļu Rīga- Rēzekne būvniecība un A6 un A12 krustojuma Jēkabpilī būvniecība.

2005.gada 29.decembrī tika izsludināts atkārtots konkurss būvdarbiem.

12. Projekts 2004/LV/16/C/PT/002 Sliežu ceļa atjaunošana Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora posmos

No 2006.gada līdz 2009.gadam paredzēts pilnībā rekonstruēt nokalpojošo un tehniskām prasībām neatbilstošo sliežu ceļa virsbūvi Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridora iecirkņos. Rekonstrukcijas laikā tiks nomainīti virsbūves materiāli - sliedes, gulšņi ar stiprinājumiem, šķembu slānis un pārbrauktuvju gumiju klājumi 220 km kopējā sliežu ceļa garumā. Sliežu ceļa rekonstrukciju, izmantojot šos jaunos materiālus, veiks VAS “Latvijas dzelzceļš” Infrastruktūras pārvaldes “Dzelzceļa remontu serviss”, veicot pilnīgu sliežu ceļa demontāžu, šķembu balasta izgrābšanu un tīrīšanu, jauna balasta slāņa izveidošanu un profilēšanu, jauna sliežu ceļa ielikšanu (jaunas sliedes, gulšņi ar stiprinājumiem), inženiertehnisko būvju remontu (caurteku, nelielu tiltu) drenāžas sistēmas uzlabošanu, krūmu izgriešanu nodalījuma joslā un pārbrauktuvju remontu. Katru gadu plānots veikt apmēram 65km sliežu ceļa rekonstrukciju.

2005.gadā noslēgts sliežu piegāžu līgums, izsludināti gulšņu un šķembu piegāžu konkursi.

13. Projekts 2004/LV/16/C/PA/001 Tehniskā palīdzība transporta nozarē

Projekta ietvaros paredzēts veikt E22 Austrumu ievada Rīgā, GSM-R komunikāciju sistēmas ieviešanas un Rīgas dzelzceļa mezgla rekonstrukcijas projekta tehniski – ekonomisko izpēti, ietekmes uz vidi novērtējumu, sagatavot Kohēzijas fonda projektu pieteikumus, ka arī konkursa dokumentāciju.

2005.gadā parakstīts pakalpojumu līgums par E22 Austrumu ievada Rīgā tehniski ekonomiskās izpētes veikšanu.

- Projekts 2005/LV/16/C/PT/003 Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija  (dzelzceļš un autoceļš)

Dzelzceļš: paredzēts Liepājas SEZ teritorijā izbūvēt Ziemeļu un Rietumu dzelzceļa parkus, kā arī savienojošos sliežu ceļus;

Autoceļi, galvenās sastāvdaļas: paredzēts izveidot jaunu ostas pievedceļu no autoceļa A9 Rīga – Liepāja līdz Pulvera ielai; rekonstruēt Karostas kanāla tiltu un atsevišķu ielu posmus. Projektu plānots realizēt 2006.-2008. gadā.

2005.gadā parakstīts pievedceļu projektēšanas līgums. Tika gatavota pārējo plānoto līgumu iepirkuma dokumentācija.

- Projekts 2005/LV/16/C/PT/002 Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils ostas termināliem

Paredzēts rekonstruēt tiltu pār Ventas upi, izbūvēt prāmju terminālu ar piestātni un tā pievedceļu, kā arī rekonstruēt atsevišķus ielu posmus. Projektu plānots realizēt 2006.-2009.g. 2005.gadā tika gatavota plānoto līgumu iepirkuma dokumentācija.

- Projekts 2005/LV/16/C/PT/002 VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga” skrejceļa pagarināšana un apgaismojuma sistēmas uzlabošana

Paredzēts pagarināt lidostas „Rīga” skrejceļu par 650 m, sasniedzot 3 200 m, izbūvēt manevrēšanas ceļu pagarinājuma daļā un divas lidmašīnu nobrauktuves, modernizēt skrejceļa apgaismojuma sistēmu un elektroapgādi, lidlauka nosusināšanas sistēmu un drošības nožogojumu. Projektu plānots realizēt 2006.-2008.g. 2005.gadā tika gatavota plānoto līgumu iepirkuma dokumentācija.

17. Projekts 2005/LV/16/C/PA/002 Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai

Projekta ietvaros plānots veikt reģionālo lidostu (Ventspils un Liepājas) tehniski – ekonomisko izpēti, ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī piesaistīt konsultantus dažādu jautājumu risināšanā saistībā ar Kohēzijas fonda projektu ieviešanu. 2005.gadā tika gatavota reģionālo lidostu izpētes projekta konkursa dokumentācijas.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

1. prioritāte: Ilgtspējīgas attīstības veicināšana.

1.2 pasākums: Pieejamības un transporta sistēmas attīstība.

1.2.1. „Valsts 1. šķiras autoceļu infrastruktūras, kas savieno galvenos ekonomiskos centrus un veido to pieslēgumus TEN-T tīklam, rekonstrukcija“.

Apakšprogramma Asfaltēto segu pastiprināšana 1.šķiras autoceļu maršrutos

Šajā Nacionālās programmas apakšprogrammā 2004. -2006. gadam iekļauti valsts 1. šķiras autoceļu posmi ar melno segu, kam nepieciešama nestspējas paaugstināšana un satiksmes drošības uzlabojumi. Programmā iekļauti valsts 1. šķiras autoceļu posmi, kuru segums vecāks par 15 gadiem un pašreizējā vidējā kustības intensitāte nav mazāka par 500 mašīnām diennaktī.

No kopējā ES finansējuma trijos gados apakšprogramma veido 64% un aptver 104,74km 1. šķiras autoceļu. Tās kopējais apjoms ir 34, 313 milj. latu. Programmā iekļautiem projektiem paredzēts izbūvēt ES slodzēm atbilstošu melno segu, kā arī veikt ūdens atvades sistēmas, nobrauktuvju, autobusu pieturvietu pārbūvi, novākt krūmus, nodrošināt kustības drošībai atbilstošus satiksmes organizācijas pasākumus.

Apakšprogrammā „Asfaltēto segu pastiprināšana” darbi veikti par kopējo summu 18,3 miljoni latu jeb 53% no kopējā plānotā finansējuma apakšprogrammai.

Apakšprogramma  Grants ceļu asfaltēšana 1.šķiras autoceļu maršrutos

Šajā Nacionālās programmās apakšprogrammā 2004.- 2006. gadam, izbūvējot melno segumu, ievērojami uzlabos autoceļu tīklu, kas nodrošinās lauku reģionu transporta vajadzības ceļu lietotājiem pieņemamā kvalitātē. Rekonstrukcijas darbi izvēlētajos grants autoceļu posmos gleznainajos Latvijas reģionos veicinās tūrismu, autobusu satiksmi un ekonomiskos sakarus.

Programma iekļauti tādi valsts 1. šķiras autoceļi, uz kuriem pašreizējā kustības intensitāte nav mazāka par 200 automašīnām diennaktī. No kopējā ES finansējuma trijos gados apakšprogramma veido 15% un aptver 24,71km valsts 1. šķiras autoceļu. Tās apjoms ir 8,190 milj latu. Visi ietvertie autoceļu projekti attiecas uz apvidiem ar kopumā sarežģītu reljefu, tādēļ plānoti ievērojami uzlabojumi trases plānā un garenprofilā. Projektos autoceļiem paredzēts izbūvēt ES slodzēm atbilstošu melno segumu, sakārtojot ūdens atvades sistēmu, nobrauktuves, autobusus pieturas, krustojumus, kā arī novākt krūmus un nodrošināt visus nepieciešamos drošas satiksmes organizācijas pasākumus

Apakšprogrammā „Grants ceļu asfaltēšana” darbi veikti par kopējo summu 3 miljoni latu jeb 37% no kopējā plānotā finansējuma apakšprogrammai.

Apakšprogramma Pilsētu tranzītielu sakārtošana 1.šķiras autoceļu maršrutos

No kopējā ES finansējuma trijos gados šī programmas sadaļa veido 12% jeb 6,280  milj. latu. Projekti paredzēti Saldū, Limbažos un Jelgavā 5,10 km kopgarumā.

Visas ielas ir valsts 1. šķiras autoceļu turpinājumi ar lielu satiksmes intensitāti:

-Jelgavā-5490-9128 aut./diennaktī;

-Limbažos-1717 aut./diennaktī.

Visos projektos paredzēts izbūvēt jaunu, ES slodzēm atbilstošu, melno segumu, nodrošināt labu satiksmes organizāciju, izbūvējot gājēju ietves, apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju.

Apakšprogrammā „Pilsētu tranzītielu sakārtošana 1.šķiras autoceļu maršrutos” darbi veikti par kopējo summu 4,8 miljoni latu jeb 76% no kopējā plānotā finansējuma apakšprogrammai.

Apakšprogrammā Tiltu nestspējas uzlabošana 1.šķiras autoceļu maršrutos

No kopējā ES finansējuma trijos gados apakšprogramma veido 9% un ietver 9 tiltus. Tās apjoms ir 4,735 milj. latu.

Visi programmā iekļautie tilti ir 40- 50 gadus veci, un to tehniskais stāvoklis ir ļoti slikts, jo nestspējas koeficents ir mazāks par 0,6, kas ir gandrīz uz pusi mazāks, nekā jaunam tiltam. Visiem šiem tiltiem ir sabrukuši ietvju bloki, margas, brauktuves segums un hidroizolācija, tiek bojātas laiduma konstrukcijas.

Rekonstrukcijas projektos paredzēts tiltu balstu, konusu, laiduma konstrukciju, margu remonts vai nomaiņa, kā arī hidroizolācijas, brauktuves seguma, ietvju, ūdens atvades sistēmas, deformācijas šuvju un  uzbrauktuvju atjaunošana vai pārbūve. Gandrīz visos projektos paredzēta tilta gabarīta un pieeju paplašināšana.

Apakšprogrammā „Tiltu nestspējas uzlabošana” darbi veikti par kopējo summu 1,1 miljoni latu jeb 23% no kopējā plānotā finansējuma apakšprogrammai.

Nacionālās programmas projekta „Valsts 1.šķiras autoceļu attīstība” īstenošanai 2005.gadā būvdarbi veikti par kopējo summu 29 100 000 latu jeb 54% no kopējā plānotā finansējuma.

1.2.2. „Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās teritorijās”.

1.2.2.1. “Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās”

2005.gadā tika izvērtēti 84 projektu pieteikumi, no kuriem 31 projekta pieteikums tika apstiprināts, 5 – noraidīti un 48 – noraidīti zemā kvalitātes kritēriju novērtējuma dēļ.

2005.gadā projektu realizācija tika uzsākta tikai daļēji.

1.2.2.2. „Rīgas pilsētas satiksmes vadības, satiksmes drošības infrastruktūras un sabiedriskā transporta vadības elementu uzlabošana”

Nacionālajā programmā „Rīgas transporta sistēmas uzlabošanai 2004.-2006.gadam” kopējais plānotais finansējums ir 23,9 miljoni latu.

1. Luksoforu sistēmas modernizācija, attīstība un luksoforu vadības apakšsistēmas izveide (1.kārta)

2004. un 2005. gadā ir uzsākta luksoforu objektu projektēšanas darbi, kā arī jaunu luksoforu objektu būvniecība un esošo luksoforu remonts un rekonstrukcija. Darbi izpildīti par 0,5 miljoniem latu jeb 8% no kopējā plānotā finansējuma.

2. Autobusu satiksmes organizācijas un kontroles sistēmas uz GPS bāzes realizācija

2005.gadā izsludināti konkursi par visām 3 komponentēm: pasažieru uzskaites sistēmas izveidošana, vienotā norīkojuma ieviešana un GPS iekārtu uzstādīšana. Darbi izpildīti par 0,19 miljoniem latu jeb 12,5% no kopējā plānotā finansējuma.

3. Tadaiķu ielas un Valdeķu ielas krustojuma rekonstrukcija

Projekts paredzēja četru krustojumu rekonstrukciju, 3 luksoforu objektu izbūvi un ielu posmu rekonstrukciju. Projekts īstenots.

4. Austrumu maģistrāles posma Gaujas iela - Meža prospekts (1. posms)

Projekts paredz izstrādāt skiču projektu, tehnisko projektu un veikt būvdarbus Austrumu maģistrāles posmam Gaujas iela-Meža prospekts. Projekta īstenošana ir uzsākta 2005.gadā.

5. Brīvības gatves un Juglas ielas divu līmeņu šķērsojums

Projekts paredz tehniskā projekta izstrādi, zemju iegādi, kā arī Brīvības gatves un Jugla ielas divu līmeņu šķērsojuma izbūvi. Projekta īstenošana ir uzsākta 2005.gadā.

6. Augusta Deglava ielas rekonstrukcija (ieskaitot rotācijas apli Kaivas iela - Augusta Deglava iela -Lubānas iela )

Projekts paredz Deglava ielas rekonstrukciju un Kaivas ielas rotācijas apļa izbūvi. Projekta īstenošana ir uzsākta 2005.gadā.

1.2.3. „Jūras ostu infrastruktūras un jūras pieejamības uzlabošana”

Skultes osta. Skultes ostas Dienvidu mols ir avārijas stāvoklī. Neveicot investīcijas kopējo ostas hidrotehnisko būvju rekonstrukcijā, netiks nodrošināta kuģošanas drošība un kuģu ceļu projekta dziļumi, kā rezultātā kravu apgrozījums samazināsies, kas būs saistīts ar ostas ierobežotajām jaudām. Pabeidzot Dienvidu mola rekonstrukciju radīsies iespēja paplašināt kravu uzglabāšanas laukumus un piesaistīt vairāk kravu un attīstīt jahtu tūrismu Ir uzsākta mola rekonstrukcija.

Mērsraga osta. Ostas Ziemeļu mols ir avārijas stāvoklī un investīciju trūkuma gadījumā, ja mols netiks atjaunots, tad netiks arī nodrošināti kuģu ceļu dziļumi, kā rezultātā kravu apgrozījums var samazināties, vienlaicīgi samazināsies ostas ienākumi no kuģošanas un ostu maksām. Rekonstruējot Ziemeļu molu ir iespēja nodrošināt ostas projekta parametrus, līdz ar to paplašināt saimniecisko darbību, attīstīt Ziemeļkurzemes distribūcijas centru un attīstīt jahtu tūrismu. Ir uzsākta mola rekonstrukcija.

1.2.4. „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu ritošā sastāva modernizācija”

2005.gadā tika apstiprināta Nacionālā programma “Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu attīstība 2005. – 2013. gadam”, kā arī noslēgti līgumi par ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu nacionālās programmas projektiem: Projekta ”Jauno elektrovilcienu iegāde” priekšizpēte un “Esošo elektrovilcienu vagonu modernizācija”.

1.3.3. „Informācijas un sakaru tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās, paplašinot augstas kvalitātes platjoslas tīklus”

Tika izstrādāta Nacionālā programma “Augstas kvalitātes platjoslu tīklu attīstība ģeogrāfiski attālinātajās teritorijās” un Nacionālās programmas projekts “Platjoslu infrastruktūras attīstība lauku apvidos”.

TEN-T projekti

Esošās infrastruktūras jaudas un efektivitātes optimizācija Ventspils brīvostā

Projekta „Esošās infrastruktūras jaudas un efektivitātes optimizācija Ventspils brīvostā ” plānoto aktivitāšu ietvaros tiek paredzēts paplašināt Ventspils ostas pienākošo kanālu, veikt piestātnes būvniecību 1.muliņa rajonā (piestātnes Nr.28 un Nr.29) un 3.muliņa remontu, tādējādi sekmējot ogļu un naftas produktu pārkraušanas attīstības iespējas.

Tika panākta vienošanās ar ogļu termināla īpašniekiem, kāda tehnoloģija tiks izmantota ogļu iekraušanai, lai varētu turpināt darbus pie skiču projekta izstrādes.

2005. gadā 28. novembrī tika noslēgts līgums Nr. 05-39 „Ventspils brīvostas Ogļu termināla piestātnes (1.muliņa rajonā) skiču projekts”, lai izstrādātu ogļu pārkraušanas piestātnes būvniecības skiču projektu. Tai skaitā tika veikti inženierģeoloģiskie pētījumi un hidrotehnisko būvju konstruktīvo elementu apsekošana. Kopējā līguma summa ir 66960 Ls. 2005.gadā darbi tika apgūti 65% no līguma kopējās summas.

2005. gadā tika gatavota iepirkuma dokumentācija visiem būvdarbu līgumiem.

E67 via Baltica ceļa posma Rīga – Ķekava un Ķekavas apvedceļa uzlabošanas izpēte

2005.gada 28.aprīlī tika parakstīts līgums par projekta izpēti. Konsultants ir iesniedzis ziņojumus saskaņā ar līgumā noteiktiem termiņiem un saņēmis pirmo starpposma maksājumu.

E22 ceļa posma Rēzekne – Terehova uzlabošanas izpēte

2005.gada 12.maijā tika parakstīts līgums par projekta izpēti un 2005.gada 22.novembrī veikti līguma grozījumi.

Konsultants ir iesniedzis ziņojumus saskaņā ar līgumā noteiktiem termiņiem un saņēmis pirmo starpposma maksājumu.

Rīgas pilsētas un Rīgas ostas integrēšana TEN-T tīklā

Projekts tika uzsākts 2005. gada 1. novembrī. Tika uzsākta projekta komandas veidošana, izraudzīts projekta vadītājs. Novembrī – decembrī tika organizētas pirmās intervijas ar mērķi izraudzīties projekta juridiskos konsultantus. Tika uzsākts darbs pie Brīvības ielas dubliera skiču projekta pārskatīšanas un atjaunošanas. Šī darba ietvaros tika noslēgti sekojoši līgumi:

1) par būvniecības ieceres sabiedriskās apspriešanas sagatavošanu;

2) par grafiskās informācijas sagatavošanu sabiedriskajai apspriešanai;

3) par kadastrālās informācijas apkopošanu potenciālās būves teritorijā.

# Personāls

Pārskata gadā ministrijā bija 176 amatu vietas,

tajā skaitā:

- 135 ierēdņu amatu vietas;

- 41 darbinieka amatu vieta.

Faktiskais vidējais strādājošo (ierēdņu un darbinieku) skaits – 157,

Tajā skaitā:

- ierēdņi – 119;

- darbinieki - 38

Kopējais strādājošo skaits ministrijā uz 31.12.2005. – 155,

tajā skaitā:

- sievietes – 103

- vīrieši - 52

Strādājošo sadalījums pēc amata 2005.gadā:

| politiskā vadība 7 valsts sekretārs 1 valsts sekretāra vietnieki 3 departamentu direktori un vietnieki 22 nodaļu vadītāji un vietnieki 28 | 7 1 |
| --- | --- |
| referenti un vecākie referenti, speciālisti 70 darbinieki 24 |  |

Strādājošo sadalījums pēc amatu līmeņiem:

| Nr.p.k. | Amatu līmeņi | Sievietes | Vīrieši |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Augstākā līmeņa vadība (piem., valsts sekretārs/-e, valsts sekretāra/-es vietnieks/-ce, departamenta direktors/-e, departamenta direktora/-es vietnieks/-ce, padomnieks/-ce) | 11 | 22 |
| 2. | Vidējā līmeņa vadība (piem., nodaļas vadītājs/-a, nodaļas vadītāja/-as vietnieks/-ce) | 23 | 5 |
| 3. | Zemākā līmeņa darbinieki (piem., vecākais/-ā referents/-e, referents/-e, pārvaldes referents/-e, palīgs/-dze) | 68 | 26 |

Strādājošo iegūtā izglītība dalījumā pa dzimuma grupām un amatu līmeņiem

| Nr.p.k. | Amatu līmeņi | Sievietes | Vīrieši |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bakalaura grāds | Maģistra grāds un augstāka | Zemāka par bakalaura grādu | Bakalaura grāds | Maģistra grāds un augstāka | Zemāka par bakalaura grādu |
| 1. | Augstākā līmeņa vadība | 7 | 4 | - | 15 | 5 | 2 |
| 2. | Vidējā līmeņa vadība | 12 | 10 | 1 | 5 | - | - |
| 3. | Zemākā līmeņa darbinieki | 39 | 15 | 14 | 18 | - | 8 |

2005.gadā darbu ministrijā atstājuši 35 strādājošie, t.sk., pa amatu līmeņiem:

| Nr.p.k. | Amatu līmeņi | Sievietes | Vīrieši |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Augstākā līmeņa vadība | - | 5 |
| 2. | Vidējā līmeņa vadība | 3 | 1 |
| 3. | Zemākā līmeņa darbinieki | 19 | 7 |

2005.gadā ministrijā pieņemti darbā 38 ierēdņi un darbinieki,

t.sk., pa amatu līmeņiem:

| Nr.p.k. | Amatu līmeņi | Sievietes | Vīrieši |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Augstākā līmeņa vadība | 1 | 3 |
| 2. | Vidējā līmeņa vadība | 1 | - |
| 3. | Zemākā līmeņa darbinieki | 24 | 9 |

Strādājošo skaits procentos pēc vecuma un dzimuma grupām 2005.gadā.

| Vecums/dzimums (skaits) | Sievietes | Vīrieši |
| --- | --- | --- |
| 20-29 gadi | 27 % | 9 % |
| 30-39 gadi | 17 % | 8 % |
| 40-49 gadi | 10 % | 7 % |
| 50-59 gadi | 11 % | 6 % |
| 60-69 gadi | 1 % | 4 % |
| 70 gadi un vairāk | 0 % | 0 % |

Strādājošo izglītības līmenis

| Izglītības līmenis | Strādājošo skaits |
| --- | --- |
|  | Ir ieguvuši | Turpina studijas |
| Bakalaura grāds | 21 | 23 |
| Vairāki bakalaura grādi | - | - |
| Maģistra grāds | 32 | 15 |
| Vairāki maģistra grādi | - | - |
| Profesionālā augstākā izglītība | 16 | 4 |
| Doktora grāds | 3 | - |
| Ārvalstīs iegūta izglītība | 7 | - |
| Padomju laikā iegūtā augstākā izglītība | 76 |  |
| Kopā darbinieki ar augstāko izglītību | 131 | 42 |
| Kopā darbinieki ar vidējo izglītību | 21 | - |
| Kopā darbinieki ar vidējo speciālo izglītību | 3 | 1 |
| Kopā darbinieki ar citu izglītību | 70 | - |

4.1.att. Ministrijas ierēdņu sadalījums pēc iegūtās augstākās izglītības

# Komunikācija ar sabiedrību

## Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai.

Ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa sadarbībā ar citiem departamentiem un padotības iestādēm 2005. gada laikā realizējusi vairākus pasākumus sabiedrības izglītošanai un informēšanai:

- ik gadu Satiksmes ministrija rīko akciju „Būvē savu nākotnes ceļu”, kuras mērķis ir informēt jauniešus un radīt viņos interesi par ceļu un tiltu būves specialitāti. Lai informētu par iespējām apgūt ceļa būves inženiera specialitāti, akcijas „Būvē savu nākotnes ceļu” ietvaros aprīlī tika rīkots īpašs seminārs vidusskolniekiem un pedagogiem, kas atbild par jauniešu profesionālo orientāciju. Seminārā piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes studenti, mācībspēki, VAS „Latvijas Valsts ceļi” vadošie speciālisti, kā arī Latvijas ceļu un tiltu būvfirmu vadītāji. Akcijas ietvaros tika izgatavots un izplatīts arī informatīvais buklets „Būvē savu nākotnes ceļu” par iespējām apgūt ceļu būvinženieru specialitāti, par darba iespējām un esošo situāciju ceļu būvniecības nozarē.

Pēc vidusskolu pedagogu vēlēšanās tika organizēti arī izbraukumi uz vidusskolām un tikšanās ar jauniešiem Bauskā, Limbažos un Liepājā, lai popularizētu ceļu būvnieku arodu.

- maijā pirmo reizi Latvijā tika parakstīta Eiropas Satiksmes drošības harta. Eiropas Satiksmes drošības harta ir labas gribas dokuments, kas pievienots Eiropas valstu Ceļu drošības rīcības programmai (2003. – 2010). Harta tika izstrādāta, lai mobilizētu sabiedrību un aicinātu Eiropas uzņēmumus, iestādes, organizācijas un citas juridiskas vai fiziskas personas veikt konkrētus pasākumus satiksmes drošības situācijas uzlabošanai – tādus pasākumus, ko konkrētajai juridiskajai vai fiziskajai personai neuzliek par pienākumu veikt likumdošana. Hartas mērķis ir samazināt satiksmes negadījumos bojā gājušo skaitu Eiropā līdz 2010. gadam vismaz par 50%. SIA „Hansa Līzings”, SIA „Latvija Statoil” un VAS ”Latvijas Pasts” – pirmie pārstāvji Latvijā un Baltijas valstīs kopumā hartas parakstīšanas ceremonijas laikā prezentēja pasākumus, ko apņēmušies veikt satiksmes drošības uzlabošanai Latvijā.

- jūlijā un augustā tika realizēta sabiedrisko attiecību kampaņa „Labs ceļš labam cilvēkam” par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētiem transporta infrastruktūras objektiem. Kampaņas ietvaros tika sagatavoti četri daļēji inscenēti, daļēji dokumentāli video un radio džingli, kurus demonstrēja Latvijas Neatkarīgajā televīzijā, Radio SWH un Latvijas Radio2. Reģionālai izplatīšanai kampaņas ietvaros tika sagatavotas informatīvas lapas, kas bija pieejamas pašvaldībā un CSDD rajonu nodaļās.

- realizēta kampaņa satiksmes drošības uzlabošanai „Dzer. Brauc. Pievienojies”, kura bija vērsta uz to, lai mazinātu transportlīdzekļu vadīšanu reibuma stāvoklī.

- no jūlija līdz oktobrim tika rīkota akcija „Draudzīgākais autobusa šoferis”, kuras laikā pasažieri varēja vērtēt autobusu vadītājus, aizpildot speciālas anketas un atsūtot tās uz ministriju, vai rakstot elektroniskā pasta vēstules, vai zvanot uz automātisko atbildētāju. Pasažieri varēja balsot par tālsatiksmes autobusu vadītājiem šādās kategorijās: precīzākais; izpalīdzīgākais; korektākais; smaidīgākais. Akcija „Draudzīgākais autobusa šoferis” laikā visos tālsatiksmes maršrutu autobusos tika izvietoti īpaši informatīvie baneri ar kuponiem, pasažieri arī aktīvi piedalījās akcijā, balsojot par saviem iecienītākajiem autobusu vadītājiem, kā arī izsakot savu attieksmi par pasažieru pārvadājumiem kopumā. Akcijas mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību tālsatiksmes autobusu šoferu darbam un celt šīs profesijas prestižu, kā arī uzlabot ceļu satiksmes drošību. Akcijas noslēgumā Satiksmes ministrijā tika rīkots pasākums, kura laikā labākie autobusu šoferi saņēma atzinības rakstus un balvas.

2005. gadā sagatavoti un izplatīti informatīvie materiāli:

- informatīvā lapa „Labs ceļš Labam cilvēkam” par ES finansētiem transporta projektiem;

- „Melno punktu karte”, 3. izdevums;

- buklets „Būvē savu nākotnes ceļu”;

- atstarotāji „Ceļš ved uz mājām”.

Regulāri tiek sagatavotas preses relīzes un atbildes uz žurnālistu jautājumiem par SM aktualitātēm. Tiek rīkotas arī preses konferences.

## Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar ministrijas darba kvalitāti

2005. gada nogalē tika uzlabota Satiksmes ministrijas mājas lapa www.sam.gov.lv . Mājas lapā ir īpaša sadaļa „Jautājiet – mēs atbildēsim”, kurā regulāri tiek sniegtas atbildes uz mājas lapas apmeklētāju interesējošiem jautājumiem. Jautājumu analīze ļauj secināt mājas lapas lietotāju aktuālākos jautājumus un neskaidrības.

## Sadarbība ar nevalstisko sektoru

Ministram (kopā ar ministrijas ierēdņiem) vairākkārt bijušas tikšanās ar dažādu nozaru organizāciju pārstāvjiem, tāpat arī notika ikgadējās konsultācijas ar Latvijas Pašvaldību savienību Ar nozari saistīto NVO viedoklis vienmēr ņemts vērā. NVO pārstāvji tika aicināti piedalīties gan ministrijas rīkotajos publiskajos pasākumos, gan arī SM darbības stratēģijas projekta apspriešanā.

Autosatiksmes jomā ministrija sadarbojas ar šādām nevalstiskajām organizācijām (NVO):

- Autopārvadātāju Asociācija „Latvijas Auto”

- Latvijas Transporta savienība

Sadarbības veids - informācijas apmaiņa par starptautiskajiem kravu un pasažieru pārvadājumiem, saistībā ar tiesību aktiem un to projektiem. Sadarbība starpvaldību nolīguma kopējo komisiju sēdēs, konferencēs, semināros un citos pasākumos, kas veicina informācijas apmaiņu un nozares problēmu risinājumu.

- Latvijas Nacionālā kravas ekspeditoru asociācija

Sadarbības veids - informācijas apmaiņa par kravu pārvadājumiem, saistībā ar tiesību aktiem un to projektiem. Sadarbība starpvaldību nolīguma kopējo komisiju sēdēs, konferencēs, semināros un citos pasākumos, kas veicina informācijas apmaiņu un nozares problēmu risinājumu.

- Latvijas Pasažieru autopārvadātāju asociācija

Sadarbības veids - informācijas apmaiņa par pasažieru pārvadājumiem, saistībā ar tiesību aktiem un to projektiem. Sadarbība starpvaldību nolīguma kopējo komisiju sēdēs, konferencēs, semināros un citos pasākumos, kas veicina informācijas apmaiņu un nozares problēmu risinājumu.

- Latvijas Pašvaldību savienība

Sadarbības veids - informācijas apmaiņa ceļu būves, uzturēšanas un finansēšanas jautājumos, kā arī autodotāciju sadales jomā, tiesību aktu un to projektu attīstības jautājumos.

- Degvielas tirgotāju asociācija

Sadarbības veids - informācijas apmaiņa par nozarē notiekošo, saistībā ar nozares tiesību aktiem un to projektiem.

- Latvijas Profesionālo autoskolu federācija

- Latvijas Automoto biedrība

- Invalīdu un viņu draugu biedrība „Apeirons”

- Latvijas Automobiļu federācija

- Lietoto Automašīnu tirgotāju asociācija

- Latvijas Pilnvaroto automobiļu asociācija

Sadarbības veids – informācijas apmaiņa un sadarbību normatīvo aktu izstrādāšanā, jauno satiksmes dalībnieku apmācībā un ar satiksmes drošību saistītu pasākumu organizēšanā, kā arī dažādu satiksmes drošības kampaņu veidošanā.

- Biedrība "Latvijas Ceļu būvētājs”

Sadarbības veids - informācijas apmaiņa par ceļu būvniecības jautājumiem un konsultāciju sniegšana.

- Latvijas Ceļinieku asociācija

Sadarbības veids - informācijas apmaiņa par nozares jautājumiem un sadarbība profesionālās izglītības jomā.

Jūrniecības jomā ministrija sadarbojas ar šādām NVO:

- Latvijas Kuģu brokeru un aģentu nacionālās asociācija,

- Latvijas Jūrniecības savienība,

- Latvijas Kuģu īpašnieku asociācija,

- Latvijas Ostu asociācija,

- Mazo ostu asociācija,

- Latvijas Kuģu kapteiņu asociācija,

- Latvijas Kuģu apkalpju komplektēšanas kompāniju asociācija,

- Latvijas Tranzīta biznesa asociācija,

- Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība,

- Latvijas Nacionālā jūrnieku arodbiedrība,

- Nacionālā Latvijas loču asociācija,

- Latvijas Zivsaimnieku asociācija,

- Latvijas Stividorkompāniju asociācija.

Sadarbība notiek normatīvo aktu izstrādes gaitā, kā arī pozīciju, instrukciju un nostāju sagatavošanas procesā, kad konkrētais jautājums skar nevalstiskās organizācijas intereses. Jūrniecības departaments arī izskata minēto nevalstisko organizāciju priekšlikumus attiecībā uz normatīvo aktu grozījumu nepieciešamību.

Tranzīta jomā visbiežāk ministrija sadarbojas ar šādām NVO:

- Autopārvadātāju asociācija „Latvijas auto”,

- Tranzīta biznesa asociācija,

- Kuģu brokeru un aģentu nacionālā asociācija,

- Latvijas Ostu asociācija,

- Loģistikas un muitas brokeru asociācija,

- Nacionālā kravas ekspeditoru asociācija,

- Stividorkompāniju asociācija,

- Transporta attīstības un izglītības asociācija

Šīs organizācijas tiek iesaistītas ar tranzīta jautājumiem saistītu problēmu risināšanā, kā arī tiek ņemti vērā to priekšlikumi un iebildumi, sniedzot atzinumus par dažādu normatīvo aktu projektiem.

Sabiedriskā transporta jomā ministrija un valsts SIA „Autotransporta direkcija” Sabiedriskā transporta daļa sadarbojas ar šādām NVO:

- Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija;

- Latvijas Invalīdu klubs;

- Invalīdu un viņu biedru apvienība „Apeirons”;

- Latvijas Dzelzceļnieku klubs;

- Represēto biedrība;

- Latvijas Pašvaldību savienība.

Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji ir iesaistīti (deleģēti) Autodotāciju komisijas un Maršrutu novērtēšanas konsultatīvās padomes sastāvā un tās izvirzīto uzdevumu izpildē. Visas minētās nevalstiskās organizācijas tiek piesaistītas normatīvo aktu izstrādes procesā, kā arī tiesību aktu piemērošanas analīzē. Sadarbība ar šīm organizācijām ir pozitīva un abpusēji ieinteresēta kopīgu mērķu īstenošanai.

Aviācijas jomā plašāka sadarbība notiek ar nozares komersantiem, galvenokārt, par normatīvo aktu projektiem, iesaistot viņus tiesību aktu projektu izstrādāšanā un saskaņošanā. Sadarbība ar nedaudzajām nozares nevalstiskajām organizācijām 2005.gadā ir notikusi par jautājumiem, par kuriem NVO ir izrādījušas interesi un kas ir saistīti ar normatīvo aktu projektiem. Piemēram, ir bijusi sadarbība ar Latvijas civilās aviācijas darbinieku arodbiedrību federāciju jautājumā par civilās aviācijas izdienas pensiju saņēmēju loka paplašināšanu.

Sakaru jomā jāatzīmē, ka kopš 2005.gada 15.decembra izvērtēšanai NVO nodots Satiksmes ministrijas darbības stratēģijas projekts, kur iezīmēti arī galvenie nozares darbības mērķi un sasniedzamie rezultāti līdz 2013.gadam. Sakaru nozares NVO tiek iesaistītas ar elektronisko sakaru jautājumiem saistītu problēmu risināšanā, kā arī tiek ņemti vērā to priekšlikumi un iebildumi, sniedzot atzinumus par izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem.

Līdzšinējā sadarbība ar NVO liecina, ka būtisku sadarbības problēmu nav un ministrija atbalsta vēl ciešāku sadarbību. Lai sekmētu efektīvāku NVO piedalīšanos lēmumu pieņemšanas procesos, 2006.gadā paredzams izvērtēt iespējas aktivizēt informatīvi izglītojošo darbu. Tai pat laikā ministrija būtu ieinteresēta, lai arī NVO noteiktāk paustu savas intereses, mērķus un viedokli.

# Plāni 2006.gadam

## Gada prioritātes

2006.gadā tiek atbalstīti un plānots finansējums šādiem Satiksmes ministrijas prioritāriem pasākumiem:

- valsts autoceļu fondam - valsts autoceļu tīkla efektīvai uzturēšanai un attīstībai;

- tiešās pārvaldes iestādes Autotransporta inspekcijas darbības nodrošināšanai;

- dotācijas ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām;

- dotācijas ar politiski represēto personu pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām;

- valsts pasūtījumam pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu;

- dotācijai Autotransporta direkcijas valsts maršrutu tīkla aģentūras izveidošanas koncepcijas īstenošanai;

- dotācijai pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem;

- VA „Rīgas motormuzejs” un Rīgas biedrības „Latvijas Antīko automobiļu klubs” darbības nodrošināšanai;

- valsts pārvaldes institucionālās kapacitātes nodrošināšanai.

## Ministrijas finanšu saistības

Satiksmes ministrijai 2006.gadā ir paredzēts realizēt 20 programmas un 7 apakšprogrammas, kam paredzēti šādi finanšu līdzekļi:

| Nr.p.k. | Programmas un apakšprogrammas | 2006.g Valsts budžeta līdzekļi (latos) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nozares vadība | 2 421 413 |
| 2. | Valsts aģentūras “Rīgas motormuzejs” darbības nodrošināšana | 223 300 |
| 3. | Iemaksas starptautiskajās organizācijās | 177 420 |
| 4. | Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana | 261 103 |
| 5. | Valsts dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana | 181 091 |
| 6. | ES un starptautiskā finansējuma koordinācija un tehniskā palīdzība | 207 150 |
| 7. | Valsts autoceļu fonds | 109 045 442 |
| 7.1 | Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) | 31534 525 |
| 7.2 | Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana | 77 510 917 |
| 8. | Ostu attīstības fonds | 39 922 |
| 9. | Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā | 92 450 555 |
| 10. | Rail Baltica | 15 283 |
| 11. | Sabiedriskais transports | 32 720 442 |
| 11.1 | Dotācija ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām | 4 019 820 |
| 11.2 | Dotācija ar politiski represēto personu pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām | 1 152 910 |
| 11.3 | Valsts pasūtījums pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu | 15 801 939 |
| 11.4 | Dotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem | 11 124 654 |
| 11.5 | Dotācija Autotransporta direkcijai Valsts maršrutu tīkla aģentūras izveidošanas koncepcijas īstenošanai | 621 119 |
| 12. | Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana | 28 794 000 |
| 13. | Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai | 7 192 000 |
| 14. | Kohēzijas fonda finansētie projekti lidostu attīstībai | 6 254 000 |
| 15. | Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā reģionālo autoceļu attīstības programma | 13 040 000 |
| 16. | Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekti | 848 000 |
| 17. | Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti | 3 265 229 |
| 18. | Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšana | 134 971 |
| 19. | Tiešās pārvaldes iestādes Autotransporta inspekcijas darbības nodrošināšana | 718 300 |
| 20. | Civilās aviācijas aģentūras darbības nodrošināšana | 988 790 |

### Ministrijas reģistrētās ilgtermiņa finanšu saistības

Satiksmes ministrijas kopējās kredītsaistības uz 2006.g. sākumu sastādīja Ls 91 289,7 tūkst.,no kurām lielākās saistības ir ar Eiropas Komisiju par Kohēzijas fonda projektiem, kas sastāda 58,6% no kopējām kredītsaistībām, ilgtermiņa aizņēmumi kredītiestādēs, kas sastāda 29,5%, un norēķini ar darbuzņēmējiem par Kohēzijas fonda projektiem – sastāda 5,5% no kopējām kredītsaistībām.

## Starptautiskie projekti

2006.gadā ES finansēto projektu ietvaros plānots:

- turpināt iepriekšējos gados parakstīto 23 līgumu ieviešanu Kohēzijas fonda projektu ietvaros, kā arī noslēgt un uzsākt 17 līgumu realizāciju;

- turpināt ERAF nacionālo programmu ieviešanu:

  - sagatavot apstiprināšanai ERAF Vadības komitejā 1 nacionālo programmu un noslēgt līgumu par ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu un 1 atklāta projekta konkursa vadlīnijas 2004.-2006.g.periodā;

  - noorganizēt atklāta konkursa projektu iesniegumu izvērtēšanu;

- sadarbībā ar Eiropas Komisijas DG Regio un DG TREN pabeigt Rail Baltica projekta priekšizpēti;

- iesniegt Eiropas Komisijā divus TEN-T projektu pieteikumus, turpināt uzsākto projektu realizāciju;

- sagatavoties 2007. – 2013.gada periodam ES finansējuma apgūšanai.

## Plānotie pētījumi

2006.gadā pētījumiem Satiksmes ministrijā nav paredzēti finanšu līdzekļi, lai gan pētījumi ir nepieciešami, un 2006.gadā izstrādājamajās Transporta attīstības pamatnostādnēs 2007.-2013.gadam kā viens no darbības rezultātiem ir paredzēta pētījumu veikšana transporta nozarē, t.sk., Transporta koridora Krievija (Maskava) – Latvijas ostas perspektīvās attīstības modeļa izstrāde (pētījums) un rīcības plāns vienošanās panākšanai ar Krieviju par transporta koridora turpmāko attīstību (sadarbībā ar citām ieinteresētajām institūcijām).

# Text boxes

Ministrs

Valsts sekretārs

Padomnieki, palīgi

Ārējo sakaru departaments

Iekšējā audita departaments

Aviācijas nelaimes gadījumu un izmeklēšanas nodaļa

Eiropas Savienības finansēto projektu kontroles nodaļa

Grāmatvedī-bas nodaļa

Valsts sekretāra vietnieks

Valsts sekretāra vietnieks

Valsts sekretāra vietnieks

Aviācijas departaments

Sakaru departaments

Darbības nodrošināšanas nodaļa

Lietvedības nodaļa

Valsts īpašumu uzraudzības nodaļa

Autosatiksmes departaments

Dzelzceļa departaments

Tranzīta politikas departaments

Jūrniecības departaments

Pasažieru pārvadājumu departaments

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Juridiskais departaments

Ministra birojs

Parlamentārais sekretārs

Investīciju departaments

Personāla nodaļa

Stratēģiskās plānošanas departaments