**Rīcības plāns par Ventspils brīvostas pārvaldīšanas funkciju, tiesību, saistību un pienākumu pieņemšanu – nodošanu starp Ventspils brīvostas pārvaldi un**

**akciju sabiedrību “Ventas osta”**

**1. Optimizācijas mērķi, rīcības virzieni, uzdevumi un prognozējamie rezultāti.**

1.1. **Mērķis**. Ventspils brīvostas pārvaldīšanas funkciju pārņemšana saskaņā ar Ostu likuma 7.panta pirmās daļas (11) punktā noteikto pienākumu.

1.2. **Rīcības virziens.** Līdz Ostu likuma Pārejas noteikumos 14. un 17. punktā noteiktā ostu pārvaldības modeļa ieviešanai, nodrošināt efektīvu Ventspils brīvostas teritorijas pārvaldīšanu.

1.3. **Uzdevums.** Ostu likuma 7.panta pirmās daļas (11) punkta, “Ostas pārvalde Rīgas ostā un Ventspils ostā ir kapitālsabiedrība, kuras kapitāla daļas (akcijas) pieder valstij un var piederēt arī attiecīgajai pašvaldībai. Valstij kapitālsabiedrībā pieder ne mazāk kā trīs piektdaļas kapitāla daļu (akciju). Šī kapitālsabiedrība īsteno ostas pārvaldes funkcijas Rīgas ostā un Ventspils ostā un atrodas Satiksmes ministrijas pārraudzībā attiecībā uz šajā likumā, [Rīgas brīvostas likumā](https://likumi.lv/ta/id/3435-rigas-brivostas-likums) un [Ventspils brīvostas likumā](https://likumi.lv/ta/id/41737-ventspils-brivostas-likums) noteikto ostas pārvaldes funkciju, uzdevumu un pienākumu īstenošanu. Kapitālsabiedrības kapitāla daļas (akcijas) nav ieķīlājamas, un tās ir atsavināmas vienīgi savstarpēji starp kapitāla daļu (akciju) turētājiem”, ieviešana, veicot nepieciešamos pasākumus pakāpeniskai Ventspils brīvostas pārvaldes funkciju, tiesību, saistību un pienākumu pārņemšanu.

1.4. **Prognozējamais rezultāts.** Ventspils brīvostas teritorijas pārvaldīšana

**2. Pasākumi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pasākumi uzdevumu izpildei** | **Rādītāji uzdevuma izpildesnovērtēšanai** | **Īstenošanas termiņš** | **Iesaistītās institūcijas** | **Izpildes aktuālais statuss** |
| 1. | Vienoties par funkciju un finansējuma pārdali pārejas posmā. | Līgums starp Ventspils brīvostas pārvaldi (VBP) (valdi) un AS “Ventas osta” (VO) valdi. | 20.03.2020. | VBPVO | Izpildīts.Sadarbības līgums noslēgts 2020.gada 27.martā. |
| 2. | Izveidot kopīgu komisiju, kuru apstiprina Ventspils brīvostas valde un AS “Ventas osta” valde, pieņemšanas-nodošanas procesa veikšanai, t.sk., valsts nekustamā un kustamā īpašuma pārņemšanai un ar to saistītu līgumu uzskaitei.  | VBP valdes lēmums ar kuru deleģēti pārstāvji komisijas darbā,AS “Ventas osta” rīkojums par komisijas sastāva apstiprināšanu. | 20.03.2020. | VBPVOPieaicinātie par attiecīgu jautājumu -Satiksmes ministrija (SM) /Ventspils dome | Izpildīts.Komisija izveidota ar 2020.gada 19.marta AS ”Ventas osta” rīkojumu Nr.VLP/10. |
| 3. | Vienoties par Ventspils brīvostas pārvaldes noslēgto līgumu pārņemšanas secību. | Pēc VBP aktīvu izvērtēšanas, tiks sagatavots pārskats par līgumu pārņemšanas secību un termiņiem, kas risināms vienlaikus ar ostu modeļa akceptēšanu un pilnvarojumu pārņemt aktīvus un saistības. | Gala termiņš nosakāms līdz dienai, kad tiek likvidēta Ventspils ostas pārvalde (atvasināta publisko tiesību juridiskā persona), atbilstoši Ventspils brīvostas pārvaldes likvidācijas komisijas rīcības plānam. | VBPVO | Daļēji izpildīts. Ir pārņemti četri aģentu līgumi VO darbības nodrošināšanai.Nosacījums par citu līgumu pārņemšanu nav iestājies.  |
| 4. | Apzināt un sagatavot pārskatus par Ventspils brīvostas pārvaldei valdījumā nodoto valsts īpašumu, tajā skaitā par noslēgtajiem līgumiem attiecībā uz šī īpašuma izmantošanu, kā arī pārņemt to AS “Ventas ostas” valdījumā. | Pārskati, kas tiks izmantoti pieņemšanas- nodošanas aktu sagatavošanai. | Gala termiņš nosakāms līdz dienai, kad tiek likvidēta Ventspils ostas pārvalde (atvasināta publisko tiesību juridiskā persona), atbilstoši Ventspils brīvostas pārvaldes likvidācijas komisijas rīcības plānam. | VBPSMVO | Daļēji izpildīts.Sākotnējais pārskats iesniegts SM 2021.gada 29.janvārī (NOS/41 “Par pārskata iesniegšanu”).Nosacījums par Ventspils brīvostas pārvaldei valdījumā nodoto valsts īpašumu pārņemšanu AS “Ventas osta” valdījumā nav iestājies. |
| 5. | Sagatavot pārskatus par Ventspils brīvostas pārvaldes finanšu saistībām, kredītiem, regulāriem maksājumiem, līdzfinansētiem projektiem un to noteikumiem, izvērtējot līgumu pārjaunošanas iespējas. | Pārskati, kas būs par pamatu saistību un tiesību pārņemšanai un attiecīgu līgumu pārjaunošanai vai noslēgšanai. | 20.05.2020. | VBP | Daļēji izpildīts. Informācija glabājas VBP.Nosacījums par Ventspils brīvostas pārvaldes finanšu saistībām, kredītiem, regulāriem maksājumiem un līdzfinansētiem projektiem pārņemšanu tiks izpildīts atbilstoši Ventspils brīvostas pārvaldes likvidācijas komisijas rīcības plānam. |
| 6. | Apzināt un sagatavot pārskatus par Ventspils domei piederošo un Ventspils brīvostas pārvaldes valdījumā nodotu kustamo (kuģi) un nekustamo mantu, kā arī pārņemt to AS “Ventas ostas” valdījumā. | Sagatavoti saraksti par kustamo un nekustamo īpašumu un līgumiskām attiecībām par to izmantošanu. | Gala termiņš nosakāms līdz dienai, kad tiek likvidēta Ventspils ostas pārvalde (atvasināta publisko tiesību juridiskā persona), atbilstoši Ventspils brīvostas pārvaldes likvidācijas komisijas rīcības plānam. | VBPVO | Daļēji izpildīts. Pārskats iesniegts SM 2021.gada 29.janvārī (NOS/41 “Par pārskata iesniegšanu”)Nosacījums par Ventspils brīvostas pārvaldei valdījumā nodoto pašvaldības īpašumu pārņemšanu AS “Ventas osta” valdījumā nav iestājies. |
| 7. | Sadarbībā ar Ventspils brīvostas pārvaldi, sagatavot grafiku Ventspils brīvostas pārvaldes valdījumā nodotās kustamās (kuģi) un nekustamās mantas apsekošanai (ja nepieciešams). | Pārskati. | Gala termiņš nosakāms līdz dienai, kad tiek likvidēta Ventspils ostas pārvalde (atvasināta publisko tiesību juridiskā persona), atbilstoši Ventspils brīvostas pārvaldes likvidācijas komisijas rīcības plānam. | VBPVO | Izpildīts daļēji.Nosacījums par Ventspils brīvostas pārvaldei valdījumā nodotās kustamās (kuģi) un nekustamās mantas apsekošanu nav iestājies. |
| 8. | Sagatavot finansēšanas plānus, ieņēmumu-izdevumu tāmes, personālsastāva sarakstus, norādot darbinieka darba samaksu u.c., finanšu dokumentāciju.  |  Pārskati.  | 30.09.2020. | VBP | Izpildīts. Informācija glabājas VBP. |
| 9. | Piedāvāt darbiniekiem, atbilstoši Ostas likuma Pārejas noteikumu 16.punkta 4.apakšpunktam, pāriet darbā AS “Ventas osta”. | Piedāvājuma nosūtīšana Ventspils brīvostas pārvaldes darbiniekiem. | Gala termiņš nosakāms līdz dienai, kad tiek likvidēta Ventspils ostas pārvalde (atvasināta publisko tiesību juridiskā persona), atbilstoši Ventspils brīvostas pārvaldes likvidācijas komisijas rīcības plānam. | VBPVO | Nosacījums nav iestājies. |
| 10. | Sagatavot finanšu pārskatus pēc situācijas pa ceturkšņiem. | Pārskats | 31.07.2020.31.10.2020.31.01.2021.30.04.202131.07.2021.31.10.2021.31.01.2022.30.04.202231.07.2022.31.10.2022.31.01.2023.30.04.2023.31.07.2023.31.10.2023.31.01.2024. | VO | 1. 2020.gada 6 mēnešu Pārskats sagatavots un 17.07.2020. iesniegts Satiksmes ministrijā ar vēstuli Nr.NOS/26 “Par 2020.gada operatīvā pārskata iesniegšanu”2. 2020.gada 9 mēnešu Pārskats sagatavots un 20.10.2020. iesniegts Satiksmes ministrijā ar vēstuli Nr.NOS/34 “Par 2020.gada operatīvā pārskata iesniegšanu”.3. 2020.gada 12 mēnešu Pārskats sagatavots un iesniegts 29.01.2021. Satiksmes ministrijā ar vēstuli Nr.NOS/42 “Par 2020.gada operatīvā pārskata iesniegšanu”.4. 2021.gada I. ceturkšņa Pārskats sagatavots un 06.05.2021. iesniegts Satiksmes ministrijā ar vēstuli Nr.NOS/59 “Par 2021.gada pirmā ceturkšņa operatīvā pārskata iesniegšanu”5. 2021.gada 6 mēnešu Pārskats sagatavots 2021.gada 21.jūlijā un iesniegts 2021.gada 12.augustā Satiksmes ministrijā ar vēstuli Nr.NOS/78 “Par 2021.gada pusgada operatīvā finanšu pārskata iesniegšanu”6. 2021.gada 9 mēnešu Pārskats sagatavots un 04.11.2021. iesniegts Satiksmes ministrijā ar vēstuli Nr.NOS/93 “Par 2021.gada operatīvā pārskata iesniegšanu”.7.2021.gada 12 mēnešu pārskats sagatavots 21.02.2022. iesniegts Satiksmes ministrijā ar vēstuli Nr.NOS/113 “Par 2021.gada operatīvā pārskata iesniegšanu”.8. 2022.gada I.ceturkšņa pārskats sagatavots 02.05.2022. iesniegts Satiksmes ministrijā ar vēstuli Nr.NOS/126 “Par 2021.gada operatīvā pārskata iesniegšanu”.9. 2022.gada 6 mēnešu pārskats sagatavots 01.08.2022. iesniegts Satiksmes ministrijā ar vēstuli Nr.NOS/139 “Par 2022.gada operatīvā pārskata iesniegšanu”.10.2022.gada 9 mēnešu pārskats sagatavots 21.10.2022., iesniegts Satiksmes ministrijā ar vēstuli Nr. NOS/151 “Par 2022.gada operatīvā pārskata iesniegšanu”. |
| 11. | Sagatavot ostas darbības stratēģiju, politikas, pārvaldības / iekšējās kontroles dokumentus. | Izstrādāta AS “Ventas osta” darbības stratēģija, politikas un pārvaldības dokumenti. | Termiņš nosakāms 12 mēnešu laikā no dienas, kad tiek likvidēta Ventspils ostas pārvalde (atvasināta publisko tiesību juridiskā persona). | VO | Daļēji izpildīts.Stratēģija tiks izstrādāta 12 mēnešu laikā no dienas, kad tiek likvidēta Ventspils ostas pārvalde (atvasināta publisko tiesību juridiskā persona).16.11.2021. ar padomes lēmumu Nr.4.1.apstiprinātas politikas (protokolsNr.21):1. Akciju sabiedrības “Ventas osta” ētikas kodekss.2. Akciju sabiedrības “Ventas osta” risku politika.3. Akciju sabiedrības “ Ventas osta” korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas politika.Valdē 30.08.2021. apstiprināti iekšējie normatīvie akti (VLP/64):1. Akciju sabiedrības “Ventas osta” dokumentu pārvaldības noteikumi.2. Akcija sabiedrības “ Ventas osta” pretkorupcijas pasākumu plāns (ar padomes precizējumu 2021.gada 16.novembra sēdē).3. Akciju sabiedrības “Ventas osta” ugunsdrošības instrukcija.Valdē 30.09.2021. (VLP/69) apstiprināts riska pārvaldības procesa reģistrs.Valdē 11.10.2021. apstiprināts iekšējais normatīvais akts (VLP/71)7. Akciju sabiedrības „Ventas osta” fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības noteikumi.Valdē 11.10.2021. izdots rīkojums “Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. |
| 12. | Akcionāru līguma projekta izstrādes procesa organizācija. | Sagatavots akcionāru līguma projekts. | 2022.gada 4.marts. | VOSMFMEM VARAMVD | Izpildīts.Juridiskā palīdzība: 2022.gada 14.februāra Juridiskās palīdzības līgums Nr.LK-1310.  |
| 13. | Dalība Ventspils brīvostas likvidācijas komisijā. | 1. Dalība Ventspils brīvostas pārvaldes likvidācijas komisijā.2. Informācijas un dokumentu sagatavošana Ventspils brīvostas pārvaldes likvidācijas komisijas darba nodrošināšanai. | Gala termiņš nosakāms līdz dienai, kad tiek sagatavots un izpildīts Ventspils brīvostas pārvaldes (atvasināta publisko tiesību juridiskā persona) likvidācijas rīcības plāns. | VBPlikvidācijas komisija | Daļēji izpildīts.Ar Ministru kabineta 2022.gada 14.jūlija rīkojumu Nr.514 izveidotās Ventspils brīvostas pārvaldes likvidācijas komisijas sastāvā iekļauts AS “Ventas ostas” pārstāvis, kurš nodrošina labas korporatīvās pārvaldības principiem atbilstošu likvidējamās Ventspils brīvostas pārvaldes saistību (tiesību un pienākumu) un mantas līdz ar visiem saistītajiem pienākumiem, tiesībām un apgrūtinājumiem, tostarp kredītsaistībām, pārņemšanu. |